SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže specifikovanými stranami

1. Objednatel Hudební divadlo Karlín

Křižíkova 283/10, Karlín, 186 00 Praha IČ 00064335, DIČ: CZ00064335 příspěvková organizace hlavního města Prahy zastoupená Bc. Egonem Kulhánkem - ředitelem divadla dále jen „objednatel" či „smluvní strana"

1. Zhotovitel

Název: HDT impex s.r.o.

sídlo: Botanická 3, 362 63 Dalovice

IČ:252 36 431, DIČ:CZ 252 36 431

zapsaná v OR vedeném Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1544

zastoupená: panem Jaroslavem Vébrem, jednatelem společnosti dále jen „zhotovitel" či „smluvní strana"

Preambule

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Výměna 3 ks informačních panelů", zadávané v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona na základě výzvy k podání nabídky Čj. 563/18 ze dne 14. srpna 2018.

 I. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výměnu 3 ks informačních panelů dle Zadávací dokumentace veřejné zakázky že dne 14. 08. 2018 (dále ZD), která je přílohou č. 1 této smlouvy, nabídkového rozpočtu zhotovitele ze zadávacího řízení, který je přílohou č.2 této smlouvy a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele z června 2018 na akci „Výměna stávajících informačních CLV nosičů" v rozsahu: Technická zpráva; Nákres zobrazovače - SMD panelu; Pohled 1; Pohled 2; Pohled 3 a Pohled 4., která je přílohou č.3 této smlouvy.
2. Splnění předmětu smlouvy znamená dodání díla zhotovitelem v kvalitě, množství, termínu a do místa specifikovaného v ZD.
3. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo řádně, včas a dle podmínek stanovených v ZD.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
5. Cena za provedení díla, platební podmínky a fakturace
6. Celková cena za provedení díla činí:

Částka bez DPH: 3.541.950,- Kč

DPH: 743.809,50 ,- Kč

Částka celkem vč. DPH: 4.285.759,50 ,- Kč

Rozpis jednotlivých položek, které tvoří celkovou cenu díla, je uveden ve Formuláři nabídkové ceny vyplněném a předloženém zhotovitelem do zadávacího řízení a který je jako nabídkový

1

rozpočet zhotovitele nedílnou součástí této smlouvy v její Příloze č. 2 a jednotkové ceny zde uvedené jsou cenami smluvními (22 položek).

1. Celková cena za provedení díla podle odst. 2.1 je nejvýše přípustná a zahrnuje také veškeré výkony a služby související s dodáním díla dle této smlouvy, zejména všechny poplatky a náklady spojené s plněním, tj. licence, clo, balné, dopravu, montáž, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu, zaškolení příslušných zaměstnanců objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů) a přiměřený zisk zhotovitele.
2. K ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany berou na vědomí, že sazba DPH se může po uzavření této smlouvy změnit. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění, taková změna ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a smluvní strany nebudou uzavírat písemný dodatek smlouvy.

2.4. Cena za provedení díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným kontrolním zjišťovacím protokolem za skutečně realizované práce a instalované dodávky v místě plnění vždy k datu realizované dílčí části díla, a to do výše max. 70 % z ceny díla bez DPH s pozastávkou ve výši minimálně 30 % z ceny dodávky bez DPH. Kontrolní zjišťovací protokoly bude za objednatele kontrolovat a potvrzovat objednatelem určený pracovník HDK - pan Jiří Blažek. Pozastávka ve výši minimálně 30 % ze smluvní ceny bez DPH bude zhotoviteli proplacena až po odzkoušení systému informačních panelů, odstranění případných vad a nedodělků zaprotokolovaných při vyzkoušení, prokazujícího zadavatelem požadované bezvadné parametry a po uvedení informačních systémů do trvalého provozu. V konečné faktuře k úhradě pozastávky budou vyúčtovány veškeré předchozí splátky a případné smluvní sankce za vady plnění.

1. Lhůta splatnosti: Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele ve lhůtě do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo v případě sporu třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem.
2. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 14 dnů. Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Cena je považována za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele v plné výši a k jeho plné dispozici.
4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) uvádět aktuálně platnou sazbu DPH dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny musí být smluvními stranami sjednána formou písemného dodatku k této smlouvy. Cenu nelze zvyšovat z důvodu inflace české koruny a z důvodu změny devizového kurzu české koruny vyhlašovaného ČNB (změna oproti kurzu Kč k datu podání nabídky). V případě přechodu na evropskou měnu euro bude nabídková cena v Kč přepočtena kurzem české koruny stanoveným ke konverzi na euro k datu přechodu měny.
5. Objednatel prohlašuje, že je mu skutečná cena plnění známa a že s cenou stanovenou dohodou stran v čl. II. bod 2.1 této smlouvy výslovně souhlasí.
6. Na předmět této smlouvy nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

2

1. Doba plnění
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli v místě předání ve lhůtě 50 kalendářních dnů od data zahájení plnění této smlouvy, kterým je datum nabytí její účinnosti uveřejněním v registru smluv. Datem ukončení plnění je den protokolárního předání a převzetí odzkoušené a do provozu uvedené dodávky informačních panelů dle zadávacích podmínek bez vad a nedodělků.
3. S ohledem na potřebu profinancování zřizovatelem účelově poskytnutých finančních prostředků na realizaci této smlouvy do konce roku 2018, je dohodou smluvních stran stanoven nejzazší možný termín ukončení plnění této smlouvy k datu 21.12.2018.
4. Zhotovitel se dále zavazuje dílčí část díla, spočívající v realizaci vlastní výměny informačních panelů v ulici Křižíkova, provést a předat objednateli v místě předání ve lhůtě 15 kalendářních dnů od data zahájení demontáže původních panelů do data ukončení montáže nových panelů. Vlastní výměnou informačních panelů v ulici Křižíkova je rozuměno provedení demontáže původních CLV panelů, provedení nových základů včetně přívodů silového napájení a osazení úchytů pro nové SMD panely, složení kamenné mozaiky chodníku dotčené výkopy, montáž, připojení a instalace nových SMD panelů, tzn. provedení veškerých prací v prostoru před budovou Hudebního divadla v Karlině v Křižíkově ulici v Praze 8 - Karlině a na fasádě budovy Hudebního divadla v Karlině do ulice Křižíkovy.
	1. Zhotovitel může provést a dodat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou plnění a objednatel je povinen provedené dílo převzít.
	2. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro provedení díla, nebo neposkytne zhotoviteli či jím pověřeným osobám potřebnou součinnost k provedení díla, prodlužuje se lhůta doby plnění o dobu prodlení objednatele, přičemž po dobu prodlení objednatele s poskytnutím potřebných podkladů či součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti z této smlouvy vyplývající.
5. Předání a převzetí díla
6. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají jako místo předání a převzetí díla prostor před budovou Hudebního divadla v Karlině, Křižíkova 283/10, Karlín, 186 00 Praha, a to v ulici Křižíkova (dále jen „místo předání").
7. Předáním a převzetím díla dle této smlouvy se rozumí okamžik protokolárního předání a převzetí odzkoušené a do provozu uvedené dodávky informačních panelů dle zadávacích podmínek bez vad a nedodělků.
8. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, podepsaný objednatelem a zhotovitelem. Objednatel je povinen podepsat předávací protokol v případě, že dílo nevykazuje v době předání zjevné vady bránící jeho užívání nebo že splňuje požadavky stanovené v čl. I. bodě 1.1 této smlouvy. V případě, že objednatel odmítne předávací protokol podepsat i přesto, že dílo nevykazuje vady bránící jeho užívání nebo že splňuje požadavky stanovené v čl. I. bodě 1.1 této smlouvy, považuje se předávací protokol za podepsaný 21. dnem po dni, kdy byl objednateli zhotovitelem předložen k podepsání.
9. Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést veškeré vady, které dílo při jeho předání vykazuje.
10. Přechod nebezpečí škody na díle
11. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází na objednatele okamžikem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení díla do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla objednatelem dle čl. IV. této smlouvy
13. Zhotovitel neodpovídá za poškození nebo zničení díla, jestliže příčinou poškození nebo zničení byla živelná událost, nebo jiné okolnosti nesouvisející s prováděním smlouvy, a které by nastaly i bez ní.

3

1. Přechod vlastnického práva k dílu

6.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení ceny zhotoviteli.

1. Smluvní strany sjednávají, že v případě neuhrazení byť i jen části ceny za provedení díla ze strany objednatele vzniká zhotoviteli zadržovací právo k dosud nepředané části díla.
2. Odpovědnost za vady
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat (písemně s přesným popisem vady) zjištěné vady do 3 měsíců dnů od převzetí díla. V případě výskytu vady má objednatel nárok na odstranění vady opravou a není-li oprava možná nebo by s ní byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat slevu z ceny díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání díla či manipulace s ním, a též na vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu objednatele či třetí osoby do díla.

VlIl. Sankční ujednání - smluvní pokuty

1. V případě, že bude objednatel v prodlení s platbou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle č. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením dílčí část díla, spočívající v realizaci vlastní výměny informačních panelů v ulici Křižíkova dle čl. 3.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla i k nejzazšímu možnému termínu ukončení plnění této smlouvy dle čl. 3.2 této smlouvy (21. 12. 2018), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním nahlášených vad objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
6. Úrok z prodlení a všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy strana povinná obdrží písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty od strany oprávněné. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na jejím zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši vedle smluvní pokuty a bez jakéhokoliv zohlednění již zaplacené smluvní pokuty.
7. Práva a povinnosti smluvních stran
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady nutné či potřebné k provedení díla a poskytnout mu veškerou požadovanou součinnost, zejména umožnit mu přístup ke všem potřebným informacím, ke všem potřebným dokumentům a zajistit mu přístup na místa potřebná k provedení díla. Zhotovitel si vyhrazuje možnost odsouhlasení výrobní dokumentace nutné k provedení díla před zahájením provádění díla.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.

4

1. Objednatel se zavazuje, že jím zpracovanou výrobní (dílenskou) projektovou dokumentaci nově instalovaných informačních panelů projedná a odsouhlasí se zadavatelem ve vzájemně dohodnuté lhůtě, která nenaruší časový postup plnění této smlouvy. Jedná se zejména o výrobní dokumentaci nosného rámu, železobetonových základů a designového zakrytování SMD panelů.
2. Objednatel se zavazuje, že dodávku a montáž nových informačních SMD panelů včetně s tím souvisejících stavebních prací ve veřejné pěší komunikaci a na budově Hudebního divadla v Karlíně provede v souladu v souladu s vyjádřením Oddělení státní správy památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, které mu poskytne objednatel před uzavřením této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli možnost uskladnění postupných dodávek díla, určených k následné montáži díla, a to kdykoliv o to zhotovitel objednatele požádá. K tomuto účelu se objednatel zavazuje vyhradit pro zhotovitele v místě plnění prostory umožňující uskladnění částí díla určených k montáži.
4. Objednatel je oprávněn korigovat postup montáže informačních panelů dle aktuální provozních potřeb divadle, jako je např. frekvence divadelních představení na jevišti HDK a s tím spojený pohyb návštěvníků a diváků před objektem divadla.
5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory
6. Další podmínky plnění smlouvy
7. Při plnění této smlouvy mohou být použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 3 mil. Kč.
9. Nedodržení charakteristik a kvalitativních parametrů dodávky podle této smlouvy v průběhu plnění může být důvodem pro zrušení smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu možné škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky určené položky významných činnosti při plnění této smlouvy budou splněny přímo zhotovitelem, nikoliv žádným jeho subdodavatelem. Dle nabídkového rozpočtu zhotovitele v příloze č.2 této smlouvy se ve výčtu jedná o

software pro ovládání a správu obsahu - multilicence pro všechny nově dodané SMD panely a stávající informační panely a montáž, připojení, instalace.

1. Vedením realizačního týmu, prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval technickou kvalifikaci a úroveň zkušeností dle III. kritéria hodnocení a který se bude přímo podílet na plnění této smlouvy, je pověřen

Jaroslav Hostaš, zaměstnanec zhotovitele

(Vedoucí realizačního týmu - titul, jméno, příjmení, vztah ke zhotoviteli - doplní zhotovitel)

1. Vedením projektových prací, prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval technickou kvalifikaci a který se bude přímo podílet na plnění této smlouvy, je pověřen

Ing.Libor Sladký - smluvní projektant, ČKAIT: 0301122, vydáno 25.6.2016

(Vedoucí projektant - titul, jméno, příjmení, vztah ke zhotoviteli, osvědčení o autorizaci či registraci v oboru „Technologická zařízení staveb" nebo „Technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení", číslo, ze dne - doplní zhotovitel)

1. Výměna osoby vedoucího realizačního týmu či vedoucího projektanta v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele a za předpokladu, že zhotovitel písemně požádá objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před

5

termínem vlastní výměny o souhlas s výměnou některého ze dvou výše uvedených jeho vedoucích pracovníků a zároveň s žádostí zadavateli doloží listiny a dokumenty o nově zařazované osobě ve stejném rozsahu a na stejné nebo vyšší kvalitativní úrovni, než byly listiny a dokumenty, kterými v zadávacím řízení prokazoval technickou kvalifikaci či úroveň zkušenosti prostřednictvím některého výše uvedeného a v dané chvíli měněného vedoucího pracovníka.

1. Společná a závěrečná ustanovení
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
3. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně v Plzni.
4. Změny této smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje jakákoli předešlá ujednání mezi stranami v rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva tak nabývá účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 5 zákona o registru smluv.
7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení").
8. Osobní údaje bude Zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením,
9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

6

1. Přílohy smlouvy
2. Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace veřejné zakázky že dne 14. 08. 2018
3. Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze zadávacího řízení
4. Příloha č. 3 - Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele z června 2018 na akci

„Výměna stávajících informačních CLV nosičů" v rozsahu: Technická zpráva; Nákres zobrazovače - SMD panelu; Pohled 1; Pohled 2; Pohled 3 a Pohled 4.

1. Příloha č. 4 - Soupis kontaktních a odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele

V Praze dne

Bc. Egon Kulhánek – ředitel divadla

Objednatel

UDEBWI '" ’

V Karlových Varech dne 17.10.2018

Jaroslav Vébr, jednatel

Zhotovitel

7