# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele:  17 320 205 K01………………………

číslo smlouvy zhotovitele:  SML/7876/2018

na zpracování průzkumů v rámci SP vysokorychlostní trati  Praha – Brno – Břeclav

## Čl. 1 – Smluvní strany

- Objednatel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

k jednání oprávněni:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

- Zhotovitel:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno

IČO: 44994575, DIČ: CZ44994575

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

zastoupená Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

k jednání oprávněni:

-	ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

- Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně veškeré změny údajů Smluvních stran a kontaktních osob uvedených v čl. 1 Smlouvy, a to doporučeným dopisem zaslaným na kontaktní adresy uvedené v čl. 1 Smlouvy s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající oznamovanou změnu údajů.

- Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 (dále jen „Investor“ nebo „Zadavatel“).

Čl. 2 – Předmět Díla

- Dílem se rozumí zpracování metodiky průzkumu dopravního chování a průzkumu vyjádřených preferencí pro projekt „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ („Studie“) a veškerých souvisejících podkladů, jak je specifikováno v této Smlouvě, včetně jejích příloh („Dílo“).

- Předmětem Díla je:

- Zpracování metodiky průzkumu dopravního chování a potenciálu využití VRT. Odsouhlasení této metodiky Zadavatelem Studie.

- Příprava průzkumu.

- Řízení provedení průzkumu agenturou podle odsouhlasené metodiky.

- Analýza dat průzkumu bude obsahovat popis sociodemografie obyvatel ČR s potenciálem využívat spojení Praha – Brno a jejich současný modal split.

- Analýza volby dopravního módu pro dopravní model.

- Vypracování zprávy z analýz, která specifikuje analyzované parametry pro zpracovávaný dopravní model v rámci Studie.

- Dílo bude Objednateli předáno digitálně v otevřené formě.

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel se zavazuje provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla.

Čl. 3 – Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění Díla a s tím související povinnosti Zhotovitele

- Dílo se Zhotovitel zavazuje plnit zejména v souladu s:

- Zvláštními podmínkami pro zpracování Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy („Zvláštní podmínky“);

- Zadávacími podmínkami veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti: „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“;

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

- Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní a technické normy, předpisy Investora, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. A investor se zavazuje umožnit Zhotoviteli k těmto předpisům a směrnicím přístup, popřípadě je-li to účelné, tak Zhotovitele na existenci takových dokumentů upozornit.  Zhotovitel se zavazuje respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů Investora, které mají vztah k Dílu a jeho součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli Objednatelem jakkoliv oznámeny. Vyvolají-li podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, popř. upraví termíny plnění. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek zakládá právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat  mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012 OIT ze dne 06.03.2013 (účinnost od 01.04.2013), ve znění všech změn a dodatků.

- V průběhu prací si Zhotovitel zajistí řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na vlastní náklady a vlastními silami. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace („Informace“), které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění předmětu Díla.

- Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informace před jejím poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace poskytnuty třetím osobám. Před prvním přístupem k Informaci budou všechny osoby Zhotovitelem řádně poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti se zpřístupněním Informace.

- Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě, že by Zhotovitel považoval zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a Objednatele na tuto skutečnost upozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této Smlouvy pro dokončení díla ani Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s případným přerušením zpracování Díla. Objednateli jsou v takovém případě rovněž zachována práva z vadného Díla.

- V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty uvedenými v prvním odstavci tohoto článku a dalšími podklady předanými Objednatelem, má přednost vždy dokument uvedený výše dle následujícího pořadí:

- tato Smlouva;

- Zvláštní podmínky;

- Další přílohy k této Smlouvě včetně příloh Zvláštních podmínek;

- Zadávací podmínky Veřejné zakázky;

- další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla.

To znamená, že například v případě rozporu mezi ujednáními této Smlouvy a přílohou č. 1 (Zvláštní podmínky) má přednost tato Smlouva. V případě rozporu mezi textem Zadávacích podmínek a touto Smlouvou, včetně jejích příloh, má přednost tato Smlouva, včetně jejích příloh.

Čl. 4 – Termíny plnění

- Termín předání kompletního Díla Zhotovitelem Objednateli je 31. 1. 2019.

- Předmět Díla dle čl. 2 odst. 2 písm. a) až e) bude předán Objednateli do 14. 12. 2018. Předmět Díla dle čl. 2 odst. 2 písm. f) bude předán Objednateli do 31. 1. 2019.

- Zjistí-li Objednatel již při předání Díla vady nebo nedodělky, může odmítnout převzetí Díla anebo Dílo anebo jeho část převzít s výhradou, že v předávacím protokolu budou uvedeny zjištěné vady spolu se lhůtou pro jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků činí 5 pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.

- Místem plnění je sídlo Objednatele a v případě potřeby též jiné vhodné místo určené dle pokynu Objednatele.

Čl. 5 - Cena za provedení Díla:

- Cena za provedení Díla celkem			195 000,- Kč bez DPH

(„Cena Díla“)

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí Díla.

- Cena za provedení Díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

- Objednatel není povinen od Zhotovitele část Díla převzít a zaplatit za něj dle odst. 1 tohoto článku má-li část Díla vady anebo přebírá-li Objednatel Dílo s výhradami uvedenými v předávacím protokolu. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo na vystavení faktury a zaplacení odměny za část Díla (dílčí plnění) až v okamžiku, kdy bude daná část Díla řádně provedena včetně odstranění veškerých vad a nedodělků, tj. bude s ohledem na účel stanovený v této Smlouvě bez jakýchkoliv vad.

Čl. 6 – Platební podmínky

- Úhrada Díla bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí Díla, jako doklad o řádně provedeném Díle.

- Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo Smlouvy a případně i číslo příslušného smluvního dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, Objednatel je oprávněn takový doklad vrátit Zhotoviteli a Objednatel není v prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu Objednatele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Nový daňový doklad musí obsahovat nový den vystavení (tj. den odlišný ode dne vystavení vadného daňového dokladu) a novou lhůtu splatnosti, do níž se nezapočítává již uplynulá lhůta splatnosti vadného daňového dokladu.

- K fakturované částce bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („Zákon o DPH“).

- Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a Zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- Splatnost faktury (daňového dokladu) za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 60 dnů po doručení a převzetí řádného daňového dokladu Objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části Díla, která je financována a placena z prostředků fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

- Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích subjektů.

Čl. 7 – Způsob provádění Díla

- Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle pokynů Objednatele a v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy (Zvláštní podmínky). Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat Zhotoviteli kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které Objednatel písemně pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli.

- Zhotovitel je zejména povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy (Zvláštní podmínky) a na těchto poradách konzultovat zejména způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze výstupů. Konkrétní pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena v příloze č. 1 (Zvláštní podmínky) této Smlouvy.

- Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny Objednatele, podklady a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by pokyny udělené Objednatelem byly nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly způsobeny vadnými pokyny Objednatele a v jakém na jejich vadnost Zhotovitel písemně upozornil Objednatele.

Čl. 8 – Smluvní pokuty a náhrada újmy

- Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení Díla

Zhotovitel uhradí Objednateli:

a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za příslušnou část Díla, minimálně však 250,- Kč, za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním příslušné řádně provedené části Díla či jejím předložením k odsouhlasení/akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4,

b)  smluvní pokutu 2 % z Ceny Díla jako částku jednorázovou a 0,1 %, minimálně však 250,- Kč, z Ceny Díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého Díla v termínu stanoveném v čl. 4 této Smlouvy;

c) smluvní strany se výslovně dohodly, že nejvyšší možná smluvní pokuta dle tohoto článku představuje 25% hodnoty ceny díla dle čl. 5 této Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností se strany dohodly, že smluvní pokutu nelze aplikovat v případě, kdy Objednatel nedodal veškeré potřebné podklady, které obdržel od třetí strany nebo zatajil podklady rozhodné pro řádné provedení díla. Objednatel se zavazuje v případě zjištění nedostatků nebo nesprávných podkladů zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu a dohodnout se na dalším postupu s ohledem na fázi provedeného díla.

- Smluvní pokuty za vady a nedodělky:

Zhotovitel uhradí Objednateli za porušení povinnosti předat Dílo řádně a včas:

a)  1 % z Ceny Díla jako částku jednorázovou za každou vadu zjištěnou po předání celého Díla, maximálně však 30 % z Ceny Díla;

b)  0,1 % z Ceny Díla, kde se vada vyskytla, minimálně však 250,- Kč, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může Objednatel lhůtu 14 dnů přiměřeně prodloužit;

c)  0,1 % z Ceny Díla, kde se vada vyskytla, minimálně však 250,- Kč, nebude-li tato odstraněna ve lhůtě podle čl. 5 odst. 6 této Smlouvy;

d)	10 % z Ceny Díla, pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo, a to za současného uplatnění bodu a) odstavce 2. tohoto článku.

- Zhotovitel uhradí Objednateli 0,5 % z celkové Ceny Díla jako částku jednorázovou za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy (včetně Zvláštních podmínek), nejedná-li se o případy uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku nebo výslovně vyčíslené v jiném ustanovení této Smlouvy nebo Zvláštních podmínek.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plné výši, která mu vznikne nedodržením termínu předání Díla nebo vadným plněním Díla nebo jeho části Zhotovitelem. Objednatel má právo požadovat náhradu újmy na Zhotoviteli do celkové maximální výše celkové Ceny Díla.

- Smluvní pokuta i způsobená újma jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení Zhotoviteli Objednatelem.

- Limitace Smluvní pokuty:

- Nad rámec uvedeného se Smluvní strany výslovně dohodly, že Zhotovitel může je odpovědný pouze do částky maximálně rovnající se Ceně díla a to včetně smluvních pokut, a Objednatel bere na tuto skutečnost na vědomí.

- Výše smluvních pokut podle této Smlouvy se počítá vždy z celkové ceny Díla bez DPH.

- Pro vyloučení pochybností se strany dohodly, že smluvní pokutu nelze aplikovat v případě, kdy Objednatel nedodal veškeré potřebné podklady, které obdržel od třetí strany nebo zatajil podklady rozhodné pro řádné provedení díla. Objednatel se zavazuje v případě zjištění nedostatků nebo nesprávných podkladů zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu a dohodnout se na dalším postupu s ohledem na fázi provedeného díla.

Čl. 9 – Odpovědnost za vady a záruční doba

- Objednatel má právo provést kdykoliv, zejména před předáním kterékoliv části Díla, kontrolu Díla, resp. jeho části, jakož i kontrolu provádění Díla, a Zhotovitel se zavazuje Objednateli kontrolu umožnit. To nezbavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo nebo jeho část řádně, tj. bez jakýchkoli vad, a včas. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu Smlouvy oznámí Zhotoviteli do 30 dnů od převzetí Díla. Shledá-li Objednatel na řešení Díla vady, může vyzvat písemně Zhotovitele o odstranění vad, a to do 14 dnů od doručení výzvy, popř. lhůtě delší, určené Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny podklady, a jiné Informace převzaté od Objednatele a upozornit na vady nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto podkladech. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele pokud:

- Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost; anebo

- pokud na jejich vady písemně upozornil Objednatele spolu s podrobným odůvodněním, ale ten na jejich použití i přes upozornění trval.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost celého Díla, a to ode dne řádného provedení celého Díla (nebo jeho části) a jeho převzetí Objednatelem do uplynutí šedesáti (60) měsíců od tohoto dne („Záruční doba“). Odstraňování záručních vad je Zhotovitel povinen zajišťovat bezúplatně.

- Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla (nebo jeho části) ve lhůtě dle článku 10 odst. 1 této Smlouvy, má Objednatel právo:

- zajistit sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad Díla a požadovat úhradu vzniklých nákladů po Zhotoviteli; nebo

- požadovat smluvní pokutu ve výši dle čl. 8 odst. 2 této Smlouvy; nebo

- odstoupit od této Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.

- Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech ustanovení Občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s § 4 odst. 2 Občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro Objednatele uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny v této Smlouvě. Ustanovení § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, §2106, § 2107, § 2110, §2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí a nahrazují se ujednáními dle této Smlouvy.

- Uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky Objednatele, zejména nároky na náhradu škody a smluvní pokuty.

- Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů předkládaných Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována kontaktní osobě Objednatele ve věcech technických.

Čl. 10 – Licenční ujednání

- Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo:

- v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;

- v územním rozsahu pro celý svět;

- pro jakýkoliv způsob užití s ohledem na charakter Díla; a

- v neomezeném množstevního rozsahu;

v souladu s dalšími podmínkami této Smlouvy („Licence“). Licence se vztahuje na Dílo i jeho části a na všechna autorská díla (ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění („Autorský zákon“)), a zejména databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona, počítačové programy, grafická díla a jakékoliv výstupy Zhotovitele předávané Objednateli na základě této Smlouvy, které splňují podmínky stanovené v § 2 Autorského zákona. Objednatel není povinen Licenci využít.

- Licence zahrnuje oprávnění Objednatele vykonávat ve vztahu k Dílu zejména následující činnosti: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, zpracování, překlad, spojení s jiným dílem, zhotovení rozmnoženin, zařazení do díla souborného, dokončení nehotového Díla či uvedení na trh jménem Objednatele. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli veškeré související materiály (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů, podkladových dat apod.), a to nejpozději v den provedení Díla, resp. jeho příslušné části; rozsah nakládání s těmito materiály odpovídá poskytnuté Licenci.

- Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotoviteli poskytne kdykoli v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové (další) verze Díla.

- Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku 10 okamžikem předání předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci dohodnutých fází.

- Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od poskytnutí Licence.

- Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení licence k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena Licence, a to bezúplatně a bez dalšího souhlasu Zhotovitele.

- Na základě tohoto článku 10 není Zhotovitel oprávněn Dílo užívat či poskytnout licenci k Dílu třetí osobě, byť zčásti, nesjednají-li Smluvní strany písemně jinak nebo neobjedná-li si Objednatel u Zhotovitele další vývoj, dopracování nebo změnu Díla. V takovém případě vzniká Zhotoviteli pouze právo Dílo užít pro jeho další vývoj, dopracování nebo změnu.

- V případě, že při zhotovení Díla dle této Smlouvy bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění k výkonu těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto autorským dílům podlicenci a tuto licenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci v rozsahu dle odst. (a) až (d) článku 10 odst. 1 této Smlouvy („Licence třetí osoby“). Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci třetí osoby Objednateli ve sjednaném rozsahu udělit a má k jejímu poskytnuté veškeré potřebné souhlasy.

- Smluvní strany souhlasí, že odměna za udělení Licence a případné Licence třetí osoby je již zahnuta v odměně za provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Licence k Dílu nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Licence a významu příslušného Díla pro dosažení takového zisku.

- Strany se dohodly, že v případě, že při plnění této Smlouvy dojde k vytvoření databáze, přísluší dle § 89 autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi Objednateli.

- Licence dle této Smlouvy se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Dílo, ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., které Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla („Předměty práv k nehmotným statkům“). Zhotovitel tak tímto uděluje Licenci rovněž k Předmětům práv k nehmotným statkům za cenu (odměnu za Licenci) dle článku 5 a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi světa; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního procesu.

- Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy neposkytl žádné třetí straně licenci nebo jiné oprávnění k Dílu vytvořenému pro Objednatele na zakázku dle této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit Objednateli oprávnění v rozsahu uvedeném v tomto článku 10. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, které jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle předchozích odstavců tohoto článku 10. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za újmu, která by Objednateli vznikla v důsledku nepravdivosti těchto prohlášení.

- K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení této Smlouvy vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků tohoto článku 10 Smlouvy a jejího účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu.

Čl. 11 – Ukončení Smlouvy a odstoupení

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

- zjistí-li Objednatel při kontrole prováděného Díla, že Dílo není prováděno v souladu s touto Smlouvou, a přestože požadoval odstranění těchto vad, Zhotovitel tak neučinil ani ve lhůtě určené Objednatelem, která nebude kratší než 30 kalendářních dnů;

- poruší-li Zhotovitel rozsah zadání, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně Zhotovitelem;

- Zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním Díla nebo dílčího plnění o více než 90 kalendářních dnů oproti stanoveným termínům harmonogramu časového průběhu Díla;

- v případě, že Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší než 30 dnů;

- prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích 3 letech od závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s Objednatelem, nebo jiným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

- pokud bude na Zhotovitele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud rozhodne o likvidaci Zhotovitele nebo nebude Zhotovitel schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům; nebo

- v dalších případech uvedených v této Smlouvě.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

- prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla delší než 3 měsíce;

- pokud bude na Objednatele soudem prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek, nebo soud rozhodne o likvidaci Objednatele nebo nebude Objednatel schopen z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům;

- Zhotovitel při provádění Díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění Díla a po písemném oznámení těchto skutečností Objednateli nedojde v přiměřené lhůtě ne kratší než 3 měsíce k jejich odstranění nebo k dohodě o změně této Smlouvy z důvodu na straně Objednatele; nebo

- Objednatel ani přes opakovanou písemnou výzvu Zhotovitele neposkytne nezbytnou součinnost vyžadovanou touto Smlouvou ani v dodatečné lhůtě 3 měsíců;

- Odstoupení od Smlouvy musí odstupující Smluvní strana doručit druhé Smluvní straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v čl. 1 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců poté, kdy nastal důvod pro odstoupení.

- Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy od jejího počátku (ex tunc). Po zániku závazkového vztahu založeného touto Smlouvou je Zhotovitel dále povinen:

- vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

- vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně sdělí; a

- nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

- Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od předchozího odstavce, že práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy zanikají s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již předané části Díla (dílčí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez nároku na úplatu od Objednatele:

- vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace;

- vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem uhrazena po ukončení plnění, avšak pouze v případě, že takové plnění bylo vadné;

- předat Objednateli veškeré i nedokončené části Díla, včetně všech podkladových materiálů a souvisejících dat;

- poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele; a

- nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

- Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména pak ustanovení upravující důsledky odstoupení.

- Objednatel má právo jednostranně zúžit rozsah Díla podle této Smlouvy písemným oznámením s účinností ke konci plnění, které je v souladu s fakturací. Písemné oznámení o zúžení rozsahu Díla musí být doručeno Zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před termínem pro dokončení takového plnění. V důsledku zúžení rozsahu Díla je tedy Objednatel oprávněn odmítnout převzetí a zaplacení veškerých plnění a rozsah Díla se snižuje o takto zúžené plnění. S výjimkou snížení rozsahu Díla tedy zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě takového zúžení rozsahu Díla právo pouze na část Ceny Díla uvedené v čl. 5 za ukončené a řádně předané Dílo (dílčí plnění) zvýšené o 5% z celkové částky Cena Díla uvedená v čl. 5 za již převzatou část Díla. Odpovědnost Zhotovitele za řádné plnění již předaných částí Díla a za vady zůstává nedotčena.

Čl. 12 – Změny Smlouvy

- Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými, které mohou navrhnout obě Smluvní strany. Případné změny týkající se této Smlouvy nebo způsobu provádění Díla oproti ustanovením této Smlouvy může kontaktní osoba Zhotovitele projednat s kontaktní osobou Objednatele ve věcech smluvních. Všechny takto projednané změny týkající se provádění Díla však budou platné a účinné až uzavřením písemného dodatku osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany.

- Vzhledem k povaze Díla a předmětu této Smlouvy Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel může mít v průběhu plnění Smlouvy zájem na změně rozsahu Díla. Smluvní strany se proto dohodly, že Objednatel je kdykoliv oprávněn vyzvat Zhotovitele písemně k jednání o změně rozsahu Díla (zúžení i rozšíření), a vyvolá-li podle názoru Objednatele taková změna potřebu změnit ujednání této Smlouvy, také k odpovídající změně této Smlouvy (tj. nikoliv pouze v případech uvedených v čl. 3 odst. 2 této Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, popř. příslušně upraví termíny plnění. Změna Ceny Díla a termínů plnění musí proporcionálně odpovídat snížení nebo zvýšení náročnosti provádění Díla ve vztahu k dohodnuté Ceně Díla a termínů plnění podle této Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že právo Objednatele žádat o změnu rozsahu Díla a tím i této Smlouvy a odpovídající povinnost Zhotovitele přistoupit na změnu rozsahu Díla a této Smlouvy se vztahuje pouze na změny Díla odpovídajícím co do druhu služeb obdobnému, jako je předmět Díla, avšak co do rozsahu vztahujícím se k jakýmkoliv železničním tratím v České republice.

- Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo novou smlouvu podle pravidel uvedených v této Smlouvě (a zejména tomto článku 12) zakládá povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny Díla a v případě, že se jedná o povinnost uzavřít dodatek k této Smlouvě, následně také právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy.

Čl. 13 – Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi Smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 1799, § 1800, § 2611, § 2612, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2632 a § 2633.

- Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku.

- Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele studie nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran.

- Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let.

- Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména Občanský zákoník, v platném znění.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že je k projednání sporu příslušný obecný soud podle sídla Objednatele k datu uzavření této Smlouvy.

- Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva neobsahuje žádné důvěrné informace, obchodní tajemství či jiné informace stejné nebo obdobné povahy či druhu.

- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a budou působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole.

- Objednatel prohlašuje, že vzhledem k požadovaným činnostem od zhotovitele vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro správce osobních údajů, kterým je společnost Správa železniční dopravní cesty s.o. ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“). Tímto se zhotovitel zavazuje dodržovat uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu se společností Správa železniční dopravní cesty s.o., jejíž text mu byl zpřístupněn odkazem na úložiště: http://www.sudop.cz/zpracovatelske-smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních dat na jeho straně, je odpovědný za tato porušení vůči fyzickým osobám, jejichž data unikla a odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.

- Tato Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou Smluvních stran obdrží Objednatel 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení této Smlouvy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

příloha č. 1: Zvláštní podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“

příloha č. 2: Nabídka zhotovitele ze dne 10.8.2018

příloha č. 3: Etická doložka

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne 26.10.2018 | V Praze dne 01.11.2018 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. Ing. Tomáš Slavíček předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. | ……………………………………………. Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Ředitelem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| ……………………………………………. Ing. Ivan Pomykáček místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. |  |