# Číslo smlouvy: 14564/SVSL/18

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 03880/SVSL/2018 ze dne 16.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			283 069 144

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo:				Fantova 693/45, Obřany,  614 00 Brno

Doručovací adresa:	Žitenická 10, 286 01 Čáslav

Zastoupený: 			Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení:

IČO:	41432037

DIČ:	CZ41432037

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,sp. Zn. C90993

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Následkem prodloužení administrace schválení investiční akce 115V316010002,  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005852 „PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR“ (dále jen „akce“) ze strany poskytovatele dotace podávané do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), došlo k  nabytí účinnosti Smlouvy o dílo v souladu s článkem 15.6 Smlouvy o dílo ke dni 14.11.2018.  V důsledku, pozdějšího nabytí účinnosti Smlouvy o dílo došlo k prodloužení doby pro realizaci díla do 30. 6. 2019. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 5.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: prosinec 2018 – leden 2019“

  - Čl. 5.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: “Předpokládaný termín zahájení prací na díle: leden 2019“

  - Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30. 6. 2019“

  - Příloha č. 5 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 stejnopisů obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

- Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací

V Praze dne 15.11.2018						V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Jaroslav Vaňátko |
| ředitel |  | jednatel |