Smlouva o dílo

č. 0130040/2018

# I. Smluvní strany

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.

IČO: 15886832, DIČ: CZ15886832

se sídlem Podlipného 997/8, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupený …………………………, jednatelka

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C/1355

bankovní spojení: 1002208627/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

zastoupeno: …………………, velitelem Městské policie Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

Bank. spojení:	……………………………….

Číslo účtu:	…………………………………

Odpovědná osoba ve věcech technických:…………………., technik ICT

(dále jen „objednatel“) na straně druhé

Společně též jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“):

## II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele dílo spočívající v montáži a instalaci zabezpečovacího systému, a to podle nabídky zhotovitele ze dne 3.4.2018, (dále jen „dílo“). Nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2018 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Dílo bude provedeno na adrese: Moskevská 34, 361 01 Karlovy Vary.

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN) a technickými standardy. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ust. § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě.

- Součástí předmětu plnění je i předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, atestů a protokolů o provedených zkouškách díla a prohlášení o shodě podle platných ČSN a podle právního řádu České republiky.

### III. Doba plnění

- Dílo specifikované v článku II. odst. 1 této smlouvy provede zhotovitel v následujících termínech:

- zahájení díla: 		nejpozději 14 dní ode dne zveřejnění v registru smluv

- dokončení díla: 	nejpozději do 1 měsíce ode dne zveřejnění v registru smluv

- Termín dokončení díla specifikovaný výše může být zhotovitelem přiměřeně prodloužen s ohledem na povinnost zhotovitele dodržovat technologické lhůty a respektovat klimatické podmínky pro provádění prací, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce. Oprávněným důvodem k prodloužení termínu dokončení díla dle předchozí věty tak může být např. nepřetržitý déšť, krupobití, silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při realizaci díla v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce či mařily technologické požadavky. O případném prodloužení termínu dokončení díla z důvodů uvedených výše je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně informovat (postačí e-mailem). V takovém případě bude sepsán dodatek ke Smlouvě dílo.

## IV. Cena díla a platební podmínky

- Cena technologie činí 113 927 Kč bez DPH, tj. 137 852 Kč s DPH.

- Cena montáže programování spolu s dopravným činí 33 700 Kč bez DPH, tj. 40 777 Kč s DPH.

U těchto položek se jedná o cenu konečnou.

- Cena kabeláž a vkládacích lišt bude vyúčtována dle skutečné spotřeby. Výpočet ceny u spotřeby těchto materiálů budou vycházet z cenové nabídky, tj. 1000 m kabel FTP cat. 5e činí 7000 Kč bez DPH (8 470 Kč s DPH) a 800 m vkládací lišta činí 14 000 Kč bez DPH (16 940 Kč s DPH).

- Celková cena díla bude hrazena objednatelem takto:

- Konečná úhrada ceny díla proběhne na základě vystaveného konečného daňového dokladu. V tomto daňovém dokladu budou vyúčtovány také případné smluvními stranami schválené vícepráce. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho dokončením a předáním objednateli.

- Lhůta splatnosti konečného daňového dokladu je 21 dnů od jejich doručení na adresu sídla  objednatele, k rukám kontaktní osoby. Částka se má za uhrazenou dnem jejího připsání na účet zhotovitele.

- Každý daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, v opačném případě je objednatel oprávněn vrátit fakturu k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Lhůta splatnosti faktury se vrácením faktury ruší a počíná běžet nová lhůta splatnosti, jejíž počátek je den doručení opravné nebo nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

## V. Ostatní ujednání

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla při podpisu této smlouvy. Předáním místa k provádění díla dle předchozí věty se rozumí osobní seznámení zástupce zhotovitele objednatelem s místy, kde budou prováděny jednotlivé instalace podle této smlouvy.

- Pokud nebude umožněn zhotoviteli přístup k místu k provádění díla, o čemž je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po takovém zjištění písemně informovat (postačí e-mailem), posouvá se termín zhotovení díla o dobu, než bude přístup zhotoviteli umožněn.

- Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provést dílo s potřebnou pečlivostí a znalostí ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku.

- Kontaktními a oprávněnými osobami objednatele jsou:

- Ve věcech smluvních: ……….., e-mail:…………………..

- Kontaktními a oprávněnými osobami zhotovitele jsou:

- Ve věcech smluvních: …………, e-mail:……….., telefon:……………….

- Ve věcech technických: ………., e-mail:………    telefon:……………….

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní a oprávněné osoby písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně (postačí e-mailem), pokud toto oznámení druhá smluvní strana prokazatelně vezme na vědomí (postačí e-mailem). Z důvodu změny kontaktních a oprávněných osob není nezbytné uzavírat písemný dodatek k této smlouvě.

- Smluvní strany se zavazují, že o změnách majících vliv na plnění předmětu této smlouvy se budou bezodkladně informovat (postačí e-mailem). Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Smluvní strany se dohodly při neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy na těchto smluvních pokutách:

- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla zaplatí zhotovitel objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za provedení díla podle čl.II.ods. 1. této smlouvy bez DPH.

- v případě prodlení objednatele s úhradou faktury/ faktur podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky.

- Splatnost smluvních pokut je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy povinné smluvní straně. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma smluvním stranám, může být provedeno na základě smluvní dohody zhotovitele a objednatele jejich započtení ve smyslu ust. §1982 a násl. občanského zákoníku.

VI. Předání a převzetí díla

- Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, bylo odzkoušeno a schopno provozu. O předání díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol. Pokud objednatel bez závažného důvodu odmítne dílo převzít, má se za to, že dílo bylo řádně dokončeno, a že došlo k předání a převzetí díla objednatelem. Pokud nedojde k předání a převzetí díla na základě písemného protokolu, má se za to, pokud nebude prokázáno jinak, že nejpozději uvedením díla do provozu došlo k předání a převzetí díla.

- Nebude-li dohodnuto jinak, pořizuje zápis o předání díla (předávací protokol) objednatel. Zápis obsahuje hodnocení díla, dohodu o vzájemných opatřeních a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel oznámí objednateli písemně (postačí e-mailem) nebo oproti potvrzení objednatele nejméně 5 kalendářních dnů předem termín dokončení díla a připravenosti k jeho předání.

- Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že vady či nedodělky samy o sobě ani ve svém souhrnu nemohou způsobit omezení v užívání díla. Vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny bezplatně ve lhůtách v protokolu uvedených, nejpozději však do patnácti dnů od převzetí díla.

- Zhotovitel při převzetí díla předá objednateli povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o provedených zkouškách díla a prohlášení o shodě, a zaškolí obsluhu.

- Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část oprávněně převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Článek VII. Záruční doba

        - Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v trvání 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla objednateli. Záruka se vztahuje na funkčnost díla a jeho částí. Zhotovitel tímto garantuje, že dílo bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a kvalitu stanovenou technickými normami a standardy a touto smlouvou.

        - Objednatel uplatní vady na kontaktním e-mailu zhotovitele ……….., a to bezodkladně po jejich zjištění. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě stanovené zhotovitelem, která je 15 dnů ode dne uplatnění vady u zhotovitele. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

        - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů, bezplatně.

VIII. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany sjednávají, že jakoukoli vzájemnou pohledávku smluvních stran, vyplývající jim z titulu této smlouvy, lze postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2018.

- Smluvní strany se zavazují chránit obchodní a technické informace, které si vzájemně poskytnou a které nejsou veřejně dostupné (dále jako „důvěrné informace“), zejména důvěrné informace nezpřístupnit třetí osobě a použít je pouze za účelem plnění této smlouvy. Práva a povinnosti stanovené v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy a po jejím ukončení do doby, než se důvěrné informace stanou veřejně dostupnými.

- Ustanovení výše uvedeného odstavce se nevztahuje na postup objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a dále o postup dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

- Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku v účinném znění. Dále prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních strana účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze, dne 6.11.2018

Za zhotovitele:					Za objednatele:

………………………………………..		………………………………………

………………………., jednatelka

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.			Městská policie Karlovy Vary