Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne26.6.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021    /  	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:				 Golik VH, s.r.o.
sídlo:					 Babice nad Svitavou 162, 664 01

IČO  /  DIČ:				 02247267/ CZ02247267

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

NÁZEV AKCE:		VD Baška – Rekonstrukce přelivu „č. st. 4142“ - Studie proveditelnosti

V souladu s ujednáním čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

3. Doba plnění – bod 3.2. nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje:      Provést geodetické zaměření do 		15. 08. 2018

Předat koncept studie do 			10. 11. 2018

Provést a předat hotové dílo v termínu do 	15. 03. 2019

4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	568 300,00 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	+56 800,00 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	625 100,00 Kč

4. Cena díla a platební podmínky – se doplňuje o nový bod 4.10. tohoto znění:

4.10.	Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci za provedené práce:

Předání konceptu studie proveditelnosti		500 080,- Kč bez DPH

Předání závěrečné zprávy			125 020,-. Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	6.11.2018				V Babicích nad Svitavou dne: 9.11.2018

za objednatele:						za zhotovitele:

……………………………………				……………………………………

Ing. Jiří Pagáč						xxx

generální ředitel		 xxx