SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Přerov I - Město

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Ostravě, odd. B, vložka 675

IČ: 	476 74 521

DIČ:  	CZ47674521

Zastoupená: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

tel:  xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

KORLEN s.r.o.

Čelakovského 487/8, 500 02 Hradec Králové

C 39994 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ:	062 98 940

DIČ:	CZ06298940

Zastoupená: Mgr. Lukáš Pečenka DiS.

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Jsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající  ve zhotovení stavby „REPROFILACE BETONU V ČESLOVNĚ NA ČOV PŘEROV – ODTOKOVÝ KANÁL“ v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele viz. příloha smlouvy ,viz příloha č.1 ke smlouvě o dílo. Rozsah oprav uvedených v položkovém rozpočtu je navržen aproximativně. Přesný rozsah oprav bude doložitelný až po výstavbě vlastního lešení a provedení průzkumu a otryskání železobetonu – betonu. V souvislosti s tímto pořídí zhotovitel fotodokumentaci stavu stavby před opravou.

Článek III.

Místo provedení stavby, podklady a součinnost objednatele

- Místo provedení díla je budova česlovny na ČOV PŘEROV

- Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:

- půdorys 1.NP

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odstavci 2), nejpozději v den započetí prací v dohodnutém termínu dle harmonogramu prací dodaným zhotovitelem. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol. Dále se zavazuje udělat tzv. bajpás což je – odtokový kanál formou čerpadel tak, aby prostor pro sanaci byl bez jakýchkoliv tekutin, které by měly negativní vliv na kvalitu nově aplikovaných hmot a životnosti celého díla.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na nichž je přítomnost nezbytná a poskytovat veškeré informace nutné k řádnému zhotovení díla. Dále se zavazuje zakrýt odtokový kanál tak, aby do něho nebyl přímý přístup chladného vzduchu např. zakrytí stanovou konstrukcí či deskami.

Článek IV.

Doba plnění

- Termín splnění předmětu díla této smlouvy je stanoven takto:

termín předání staveniště a započetí prací: 		listopad 2018

dokončení celého díla: 				listopad 2018

Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění díla, především u dodávek a prací, které nejsou předmětem plnění zhotovitele a prací zajišťovaných investorem.

- Časový harmonogram provádění díla bude objednateli předán před započetím prací tzn. nejpozději do převzetí staveniště. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí předáním a převzetím díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat časový harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a případné změny konzultovat neprodleně s objednatelem.

Článek V.

Cena díla

- Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

531 045 Kč bez DPH.

- Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě průzkumu stavby před otryskáním a je orientační, vizuální prohlídkou stávajícího stavu a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

- Vzniknou li v průběhu provádění díla potřeby víceprací, či jiných změn oproti soupisu prací a nabídkovému položkovému rozpočtu, který je obsažen v příloze této smlouvy, mohou být tyto provedeny pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran.

Článek VI.

Platební podmínky

- Cena díla bude objednatelem hrazena formou faktury na základě skutečně provedených a převzatých prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 30 pracovních dnů od převzetí dokončeného díla kompletní fakturaci. Objednatel je povinen provést posouzení tohoto soupisu a vrátit jej zpět zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Nedodrží li objednatel tento termín, má se za to, že se soupisem – fakturou či fakturací, souhlasí.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 10 dní od data vystavení faktury zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně nebo cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Je možné uplatnit dílčí fakturaci za jednotlivé etapy, části dle rozpočtu, pokud zásah vyšší moci (nepřízeň počasí či jiné vlivy) zamezuje dokončení díla.

- V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla.

- Prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Článek VII.

Staveniště a jeho zařízení

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a je povinen dodržovat právní předpisy.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předanému objednatelem a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  Neodpovídá však za škody na stávajících sítích tech. infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

- Objednatel poskytne přístup k el. energii a vodě na vlastní náklady, likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla.

- Objednatel zajistí administrativně pro zhotovitele stavební zábor veřejného prostranství po dobu provádění prací v rozsahu dle domluvy.

- Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nevyklidí li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 14 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VIII.

Provádění díla

- Při provádění díla postupuje zhotovitele samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednavatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

- Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel na začátku prací určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992sb. ve znění pozdějších předpisů. Na specializované práce a na výzvu objednatele zhotovitel předloží ke schválení v dostatečném předstihu technologický postup prací.

- Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se týkají provádění díla. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění předal.

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, dle příslušných předpisů. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pomůckami.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotoviteli provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů a doporučených norem, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky. Neučiní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinností, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 1 pracovní d předem ke kontrole provedených prací, které budou zakryté nebo se stanou nepřístupné. Neučiní li tak je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel přes včasné vyzvání nedostaví ke kontrole prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat odkrytí, je zhotovitel povinen na náklady objednatele odkrýt provedené kce. Pokud se však zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré práce s odkrytím prací a opravou vadného stavu věci zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu §133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených v plánu kontrolních prohlídek, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

- Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu stavby zhotovitel, který není po tuto dobu vlastníkem prováděného díla.

Nevztahuje se na zásah výší moci či na zatopení díla v případě nepříznivého počasí a následného nutného spuštění nedokončeného díla do povozu. V tomto případě veškeré náklady takto vzniklé škody hradí objednatel.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů a to po celou dobu provádění díla.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel písemně nebo ústně oznámí objednateli nejpozději 1 den předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k převzetí.

- Objednatel se zavazuje nejpozději do 1 dne od termínu stanoveného zhotovitelem podle odst. 1 zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

a. 	dokumentaci skutečného provedení díla – zejména technologický postup.

b.	originál stavebního deníku, nebo denní záznam o postupu prací – pokud se nedohodnou jinak

- O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis.

- Dokument připraví objednatel

- Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání ani ve spojení s jinými řádnému užívání díla.

- Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu k řádnému užívání, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění nedostatků pro, které nebylo dílo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

- V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí díla, nebo přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či odmítne převzetí díla neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu při neúspěšném předání vznikly.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla a záruční doba

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Záruční lhůty zhotovitele za kvalitu díla se sjednává v délce 24 měsíců.

- Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady a díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Objednatel je povinen vady a díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

- V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále musí v reklamaci uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, pokud je vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

- Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady.

- Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad. O odstranění vad sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo důvody pro které nebyly vady odstraněny.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- Nastanou li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

a.	prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

b.	prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 10 dnů.

c. nesplnění předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

d. pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývající z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů i přes prokazatelné napomenutí objednatelem.

- Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně vyrozumí, stanoví k nápravě věci lhůtu a výslovně tuto okolnost označí za důvod pro možné odstoupení od smlouvy a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této lhůtě, která nesmí být kratší 30 dnů.

- Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Povinnosti smluvních stran po odstoupení od smlouvy se poté řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, podle ustanovení § 2586 - 2635.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

- Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé ze závazků budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecním soudem.

- Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tyto smlouvy přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva má 8 stran a 1 přílohu.(položkový rozpočet)

V Přerově dne: 02.11.2018

…………………………………………...

V Hradci Králové dne:29.10.2018

…………………………………………….

za objednatele: …………………………..		za zhotovitele: ……………………………