# Smlouva o dílo č. 0553/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

## Čl. I.   Smluvní strany

- Zhotovitel:	Ing. Vlastimil Toman - ARBOR

Máchova  35

741 01  Nový Jičín

IČ: 40309053; DIČ: CZ6207170662

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 5511836734/0600

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vlastimil Toman

2. Objednatel:	Město Kopřivnice

Štefánikova 1163

742 21  Kopřivnice

zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí

IČ:  00298077

DIČ:  CZ 002 980 77

Bankovní spojení:  ČS, a.s. pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Habr

## Čl. II.   Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a své nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Následná péče o výsadby u parkoviště u Komerční banky v Kopřivnici“, specifikované v čl. II., odst. 2., písmene a) – c) této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou. Výsadby byly realizovány výše uvedeným zhotovitelem v červnu 2018 v rámci nově vybudovaného parkoviště u Komerční banky.

- Specifikace díla

a) Péče o trvalky 1 rok (od 06/2018 do 30.6.2019), celkem 390 ks, 100 m² - zálivka dle potřeby, minimálně 2x ještě v roce 2018, 20l/m²; jarní seříznutí rostlin (březen) - 1x ročně; domulčování výsadeb - dle potřeby, min. 1x; náhrada uhynulých rostlin (5%)

b) Péče o trávník 1 rok (od 06/2018 do 30.6.2019), celkem 200 m² - sekání se sběrem - 4x ročně, přihnojení postupně uvolňovaným hnojivem - 2x ročně

c) Péče o stromy 3 roky (od 06/2018 do 30.6.2021), celkem 4 ks stromů - zálivka dle potřeby, minimálně ale 2x ročně, 50 l/strom; výchovný řez a odstranění případných výmladků - dle potřeby, minimálně 1x ročně; oprava kotvení - dle potřeby; odplevelení zálivkové mísy - dle potřeby; náhrada uhynulých rostlin (5%)

d) Péče o tvarovaný živý plot (od 06/2018 do 30.6.2021), celkem 60 ks keřů - zálivka dle potřeby, minimálně ale 2x ještě v roce 2018,  2-3 l /kus ; tvarovací řez - nejspíš bude třeba až od 2. roku po výsadbě, 2x ročně na výšku cca 100 cm; domulčování  výsadeb - dle potřeby, min. 1 - 2x během období péče; náhrada uhynulých rostlin (5%); ruční odplevelení

Vymezení lokality viz. Příloha č.1 – Lokalizace území.

## Čl. III.   Cena za dílo

Cena za dílo byla stanovena podle cenové nabídky zhotovitele a je stanovena jako cena maximální.

Cena  bez DPH      65 175,- Kč

Cena s DPH          78  862,- Kč

Cena za dílo je splatná v 6 dílčích termínech:

Po řádném plnění předmětu díla v rozsahu dle Čl. 2, odst. 2, písmene a) - c)  této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli.

- ke 30.11.2018 (trávník, dřeviny, trvalky) - 1/2 ceny za trávník a trvalky (13 204 Kč s DPH)  +  1/6 ceny za dřeviny (8 742 Kč s DPH) -  celkem 21 946 Kč s DPH

- ke 30.6.2019 (trávník, dřeviny, trvalky) - 1/2 ceny za trávník a trvalky (13 204 Kč s DPH)  +  1/6 ceny za dřeviny (8 742 Kč s DPH)  - celkem 21 946 Kč s DPH

- ke 30.11.2019 ( dřeviny)  - 1/6 ceny za dřeviny (8 742 Kč s DPH).

- ke 30.6.2020  - 1/6 ceny za dřeviny (8 742 Kč s DPH).

- ke 30.11.2020 - 1/6 ceny za dřeviny (8 742 Kč s DPH).

- ke 30.6.2021 - 1/6 ceny za dřeviny (8 744 Kč s DPH).

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky materiálu, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Cena obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

## Čl. IV.   Platební podmínky

## Za provedené a převzaté práce bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví fakturu, která bude doručena objednateli se splatností 14 dnů ode dne předání objednateli. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení souboru dílčích plnění dle čl. III. této smlouvy a jeho předání objednateli.

## Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH včetně soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem. Pokud nebude faktura obsahovat některé z těchto náležitostí nebo bude nesprávně vyúčtovaná cena, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a ten doručí fakturu opravenou s novou splatností.

Čl. V.   Termín realizace

- Dílčí plnění dle Čl. 2, odst. 2, písmene a) - b)  této smlouvy -  do 30. 6. 2019

- Dílčí plnění dle Čl. 2, odst. 2, písmene c) – d) této smlouvy - do 30. 6. 2021

## Čl. VI.   Převzetí díla

Osoby oprávněné k převzetí zhotoveného díla:

Ing. Jan Habr - správce veřejné zeleně, odbor ŽP.

O předání bezvadného díla bude sepsán Protokol o předání s těmito náležitostmi:

- označení díla

- označení objednatele a zhotovitele

- zahájení a dokončení prací

- prohlášení objednatele, že ukončené dílo přejímá

- datum a místo sepsání zápisu

- jméno a podpisy odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele

- soupis případných vad a nedodělků včetně provedení postupu jejich odstranění

Objednatel je povinen převzít řádně dokončené a bezvadné dílo do 14 dnů od data vyzvání zhotovitelem k převzetí.

## Čl. VII.   Provedení díla

Dílo bude provedeno jeho dokončením a předáním a podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, podepsaného smluvními stranami dle Čl. 1 této smlouvy.

Čl. VIII.  Reklamace

- Zhotovitel poskytuje záruku na výsadby realizované zhotovitelem v rámci náhrady uhynulých rostlin a rostlinný materiál pořízený zhotovitelem po celou dobu trvání následné péče (trvalky 1 rok, dřeviny 3 roky).

- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Reklamaci vady uplatní objednatel u zhotovitele písemně na adrese:

Ing. Vlastimil Toman, Máchova 428/35, 741 01 Nový Jičín

- Odstranění vady je povinen zhotovitel provést nejpozději do 7 pracovních  dnů od nahlášení vady.

- Pokud dojde k uhynutí výsadby (dosadby rostlin) v záruční době, provede zhotovitel na vlastní náklady a v termínu stanoveném objednatelem s ohledem na klimatické podmínky výsadbu novou. O odstranění reklamované vady bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

## Čl. IX.   Smluvní pokuty

- Prodlení zhotovitele s dokončením díla

V případě  prodlení zhotovitele s dokončením díla, které není způsobeno překážkou na straně objednatele, zaplatí zhotovitel 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Prodlení objednatele s úhradou plateb

V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve stanovené lhůtě, zaplatí za každý den prodlení úrok z prodlení  v celkové výši 0,05 %  z účtované částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Prodlení zhotovitele s odstraněním vady

Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

## Čl. X.   Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, jeho části, nebo při výkonu předmětu díla nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

## Čl. XI.   Ostatní ujednání

- Zhotovitel se zavazuje konzultovat dílo během jeho provádění s objednatelem. Při jakékoliv změně díla je zhotovitel povinen tuto změnu konzultovat s objednatelem a případné změny provádět pouze s jeho písemným svolením.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud  zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně  a  nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn.

- Počet vyhotovení smlouvy

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 potvrzené vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 potvrzené vyhotovení.

- Dodatky

Jakékoliv doplňky k této smlouvě budou sjednány formou číslovaných písemných dodatků, budou právoplatně podepsány oběma smluvními stranami.

## Čl. XII.   Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu obou smluvních stran. V účinnost vstupuje dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv město Kopřivnice, a to nejpozději do jednoho dne od uzavření této smlouvy.

## Čl. XIII.   Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Lokalizace území

Příloha č. 2  - Cenová nabídka

Za správnost:

Kontroloval:

V Kopřivnici dne:

Objednatel :                           			                        	  Zhotovitel :

.............................................					  ....................................................

Ing. Hynek Rulíšek					         Ing. Vlastimil Toman

vedoucí odboru ŽP