# Č.j. NPÚ-450/87326/2018

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/95194/2017

číslo zhotovitele:15

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

# Smluvní strany

Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem

zástupce pro věcná jednání: Jana Kopecká - kastelánka Státního zámku Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, 679 02 Rájec - Jestřebí

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Oldřich Bartošek

IČ: 10128484, DIČ: CZ5701152259

s místem podnikání Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu ve Vyškově

reg. MK pod č.j.: 8138/99 ze dne: 10.8.1999

emailové spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně jen „ smluvní strany“ nebo jednotlivě „ smluvní strana“.

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

2. 1.	Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Rájec nad Svitavou“ – celková obnova hlavní zámecké brány“ (dále jen „Smlouva“).

2.2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla bylo zjištěny skutečnosti, které nebylo možné zjistit při provádění předprojektové přípravy (sondy v prostoru brány), tak při zpracování PD a byly odhaleny až při výkopových pracích základů brány, tak při rozebírání kovových částí brány a rozebírání staré kamenné podezdívky oplocení.

2. 3.	Touto změnou dojde ke zvýšení ceny o částku 84 560,- Kč bez DPH, tj. 102 318,- Kč s DPH.

2.4	Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy a navýšení v rámci řešené změny je 3,7 %.

2. 5.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí více prací je zvýšena oproti Smlouvě o dílo na částku 2 390 584,33 Kč bez DPH, tj. 2 892 607,- Kč s DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

3. 1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

3. 2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.

Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Křenovicích dne 31. 10. 2018                                                 v Kroměříži dne 1. 11. 2018

Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxx                                			              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx