Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. U-152-00/16

uzavřené dne 18. 5. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký - ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | +420 973 204 090 +420 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| - jednat ve věcech technických: (dále jen „objednatel“) | Ing. Roman Pščolka, tel.č.: +420 973 203 999 / +420 602 106 091, email: roman.pscolka@as-po.cz Ing. Tomáš Jech, tel.č.: +420 973 204 638 / +420 602 280 919, email: tomas.jech@as-po.cz |
| ZHOTOVITEL: | Výtahy Vaněrka s.r.o. |
| Zapsaný v obchodním rejstříku v: | Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 20025 |
| Zastoupený: | Ing. Martina Vaněrková, jednatel společnosti |
| Sídlo: | ### U Hrádku 2960, 415 01, Teplice |
| IČ, DIČ: | 25479296, CZ25479296 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | KB Teplice 27-7464190297/0100 q7mbjfz |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martina Vaněrková, tel.č.: +420 417 836 779 / +420 417 835 218, email: info@vytahy-vanerka.cz |
| - jednat ve věcech technických: | Vladimír Kučera |

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 12.4 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

Na základě Změnových listů bude dílo:

- Povýšeno o vícepráce v hodnotě 113 000 Kč bez DPH z důvodu změny legislativy o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

- Povýšeno o vícepráce o 383 150 Kč bez DPH z důvodu instalace výkonnějšího náhradního zdroje elektrické energie pro dojezd výtahů do nejnižší výchozí stanice (při výpadku hlavního zdroje), jelikož v době zpracování veřejné zakázky nebyl znám požadavek z nově zpracované PBŘ stavby.

Cena dle SoD bez DPH:				  7 887 000 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:					   113 000 Kč

Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH:					   383 150 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	  496 150 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	8 383 150 Kč

Čl. III. (CENA DÍLA) se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 8 383 150 Kč,

slovy: „osmmilionůtřistaosmdesáttřitisícstopadesát korun českých”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Vzhledem k nabytí účinnosti Zákona č. 340/2015 Sb. nabývá tento Dodatek č. 1 platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, Oznámení změny č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2, Oznámení změny č. 2

V Praze dne:						V Duchcově dne:

_______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		             Výtahy Vaněrka s.r.o.

Ing. Martin Lehký					Ing. Martina Vaněrková

ředitel 						   jednatel společnosti