Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

# MARBES CONSULTING s.r.o.

zastoupený: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem

sídlo: Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8963

IČO: 252 12 079

DIČ: CZ25212079

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Evidence územních rozhodnutí“

I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v následujícím plnění:

- vytvoření technologicky nové generace systému pro evidenci dokumentů územně správního rozhodování, tj. zejména územních rozhodnutí a souvisejících dokumentů celého průběhu řízení (oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí, změna rozhodnutí, rozhodnutí o odvolání aj.),

- následná správa tohoto systému spočívající v podpoře uživatelů nově vytvořeného systému a plnění dílčích změnových a rozvojových požadavků na rozvoj systému

(dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

- Technické požadavky na nový systém, které musí být zhotovitelem dodrženy, jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy dodržovat servisní podmínky SLA, jejichž znění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Součástí plnění předmětu smlouvy bude také migrace dat ze stávajícího systému PDÚ v rámci etapy 1.c), přičemž migrace dat musí být po obsahové stránce kompletní tak, jako ve stávajícím systému PDÚ (příloha č. 4 této smlouvy - Dokumentace stávající struktury databáze PDÚ), tj. bezztrátová.

- Plnění předmětu smlouvy bude rozděleno na čtyři etapy, jak je uvedeno v příloze č. 5 této smlouvy. V první a druhé etapě (roky 2018 a 2019) dojde k vývoji systému zhotovitelem a jeho dodání objednateli ve spolupráci s objednatelem, včetně pilotního (zkušebního) provozu. Ve třetí etapě bude probíhat podpora uživatelů nově vytvořeného systému a ve čtvrté etapě plnění dílčích změnových a rozvojových požadavků na úpravy nového systému.

- Etapy 1 a 2 budou hrazeny vždy po jejich dokončení (či dokončení jejich části) po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. V rámci etapy 1. b) bude s ohledem na rozsáhlost etapy možno po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem uhradit již v průběhu etapy dílčí část plnění (ucelenou funkční část) vytvořenou v rámci této etapy s tím, že celková výše nepřekročí celkovou cenu etapy 1.b) dle článku II. odst. 2. Etapa 3 bude hrazena ve formě pravidelného měsíčního paušálu. Etapa 4 bude hrazena vždy po provedení každého jednotlivého požadavku po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla uvedenou v článku 2. přílohy č. 3 této smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

- Maximální celková cena zaplacená za dobu plnění předmětu smlouvy činí 6.998.000 Kč (slovy: šestmilionůdevětsetdevadesátosmtisíc korun českých) bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude uhrazena v několika etapách v souladu s etapizací uvedenou v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy. Ceny za jednotlivé části díla – etapy budou zhotoviteli uhrazeny následujícím způsobem:

- Etapa 1. a): Implementační analýza a realizační návrh – po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami o zhotovení této části etapy bude uhrazena zhotoviteli na základě jeho faktury částka ve výši 799.500 Kč bez DPH;

- Etapa 1. b): Vývoj a implementace (instalace, konfigurace a školení klíčových uživatelů) řešení – po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami o zhotovení této části etapy bude uhrazena zhotoviteli na základě jeho faktury částka ve výši 1.279.200. Kč bez DPH;

- Etapa 1. c): Příprava produkčního prostředí a migrace dat – po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami o zhotovení této části etapy bude uhrazena zhotoviteli na základě jeho faktury částka ve výši 639.600 Kč bez DPH;

- Etapa 2. : Pilotní provoz, optimalizace platformy pro provoz systému (od předání do pilotního provozu) – po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami o zhotovení této části etapy bude uhrazena zhotoviteli na základě jeho faktury částka ve výši 479.700. Kč bez DPH;

- Etapa 3.: Provoz a podpora systému – bude hrazena ve formě pravidelného měsíčního paušálu (tj. částky, která bude za služby poskytované každý kalendářní měsíc bez ohledu na jejich rozsah stejná) vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce ve výši 30.000 Kč bez DPH. Faktura bude vystavena vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce. První částka bude vypočtena jako poměrná část měsíčního paušálu vzhledem k datu zahájení etapy 3. a);

- Etapa 4.: Realizace dílčích změnových a rozvojových požadavků – po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami o zhotovení vždy konkrétního požadavku zadaného objednatelem bude hrazena zhotoviteli na základě jeho faktur na částky odpovídající výši písemně odsouhlasené oběma smluvními stranami na základě součinu ceny jednoho MD a počtu MD provádění daného změnového a rozvojového požadavku.  Maximální cena, která bude zhotoviteli uhrazena za celou etapu č. 4, činí 2.000.000 Kč bez DPH.

Předpokládaný rozsah služeb realizovaných v rámci Etapy 4 za celou dobu plnění předmětu smlouvy: 250 MD. Cena za jeden MD: 8.000 Kč bez DPH.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na zaplacení příslušné části díla v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem po dokončení příslušné části díla v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Cena za poskytnuté služby bude hrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Konečný termín plnění předmětu smlouvy: 31. 12. 2024.

- Podrobný harmonogram plnění předmětu smlouvy je stanoven v příloze č. 5 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

- etapu 1a) Implementační analýza a realizační návrh do 3 měsíců od účinnosti smlouvy,

- etapu 1b) Vývoj a implementace (instalace, konfigurace a školení klíčových uživatelů) řešení do 8 měsíců od účinnosti smlouvy,

- etapu 1c) Příprava produkčního prostředí a migrace dat do 8 měsíců od účinnosti smlouvy,

- etapu 2 Pilotní provoz, optimalizace platformy pro provoz systému do 9 měsíců od účinnosti smlouvy,

- etapu 3 Provoz a podpora systému od ukončení etapy 2 po celou dobu trvání smlouvy na základě požadavků objednatele za podmínek uvedených v příloze č. 3, článku 1 této smlouvy,

- etapu 4 Realizace dílčích změnových a rozvojových požadavků po celou dobu trvání smlouvy na základě požadavků objednatele za podmínek uvedených v článku 2 přílohy č. 3 této smlouvy.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Předání jednotlivých částí díla (části etapy 1, etapa 2 a jednotlivé zhotovené změnové a rozvojové požadavky v etapě  4)  se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.  Akceptační protokol bude bez výhrad, popř. s  výhradami nebránícími užívání nebo pokračování plnění smlouvy další etapou či částí etapy, podepsán pouze tehdy, bude-li předávaná část díla splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu dle předchozí věty, se část díla považuje za provedenou a předanou a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. III této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen akceptační protokol podepsat, pokud dílo či jeho část vykazuje jakékoliv vady a nedodělky.

- Místem předání či plnění částí díla je sídlo objednatele Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město.

- Podrobnosti k předání díla jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho (či jeho části) předání a převzetí dle tohoto článku, do té doby nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- Popis plnění služeb podpory (etapy 3) a služeb rozvoje (etapy 4) je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

- V. Ustanovení o poddodavatelích

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla v realizačním návrhu, popř. podmínkám stanoveným v právních předpisech a závazně technických normách, požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že bude mít předmět smlouvy vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit 
ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, a to na minimální pojistné plnění 5 mil. Kč při spoluúčasti zhotovitele maximálně 5% z plnění. Certifikát pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a bude zhotovitelem předložen objednateli před podpisem této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuta

- V případě prodlení zhotovitele s realizací  etapy 2 v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy, může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel nemůže uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení z důvodu nesoučinnosti objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

V případě prodlení s dobou odezvy v etapě č. 3 stanovené v příloze č. 3 této smlouvy, může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

V případě prodlení se splněním termínu řešení v etapě č. 3 stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy, může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nesplnění termínu v etapě č. 4 uvedeném v zakázkovém listě (objednávce) této smlouvy, může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit. Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva 
na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat náhradu škody pouze do výše celkové ceny díla bez DPH.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku je splatná do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Smluvní pokuta dle tohoto článku se neuplatní v případě, že je prodlení způsobené nesoučinností ze strany objednatele.

IX. Licenční doložka

- Zhotovitel poskytne objednateli výhradní neomezenou licenci k předmětu smlouvy vytvořenému zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy, a to věcně, časově a místně, k jakémukoliv způsobu užití díla. Objednatel je oprávněn užívat vytvořený systém neomezeně jakýmkoliv způsobem, včetně veškerých jeho úprav a změn, a rovněž, aby mohl po skončení plnění této veřejné zakázky případně předat správu vytvořeného systému třetí osobě.

- Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

- Závazek poskytnutí výhradní neomezené licence se nevztahuje na samostatně licencované softwarové moduly, komponenty a jiné technologické součásti využívané v rámci plnění předmětu smlouvy a které jsou uvedeny v příloze č. 7 této smlouvy.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II této smlouvy.

- Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob.

X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

XI. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv a končí splněním veškerých závazků vymezených v čl. I této smlouvy a přílohách této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části díla bez vad bránících akceptaci déle než 30 kalendářních dnů,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci dle čl. I odst. 3 této smlouvy, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

XII. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzorový akceptační protokol

Příloha č. 3 – Podmínky SLA a požadavky na součinnost

Příloha č. 4 – Dokumentace stávající struktury databáze PDÚ

Příloha č. 5 – Etapizace

Příloha č. 6 – Certifikát pojistné smlouvy

Příloha č. 7 – Seznam samostatně licencovaných softwarových modulů, komponent a jiných technologických součástí využívaných v rámci plnění předmětu smlouvy

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze dne …………					V ……….. dne ……………

………………………………..				………………………………….

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel				         	Ing. Miroslav Dvořák, jednatel