DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2018/15 ze dne 11.6.2018

1.1.	           Objednatel:		Město Vrchlabí

zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:		Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00 278 475

DIČ:			CZ00728475

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu:		107-976260277/0100

  - Zhotovitel:		Vanderlaan s.r.o.

sídlo:			V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

zastoupený ve věcech smluvních: Petra Stejskalová

zastoupený ve věcech technických: Ing. František Kerbr

telefon: 		569453512	e-mail: obchod@vanderlaan.cz

IČO:			45537305

DIČ:			CZ45537305

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:		353042521/0100

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek ke smlouvě o dílo

Na základě oboustranné dohody se mění Smlouva o díla č. 15/2018, č. zhotovitele 04/18/CE/CZ v těchto následujících bodech takto:

- V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné upravit předmět plnění tak, že budou provedeny některé nezbytné vícepráce a na druhou stranu  nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění  účelu  díla jako nepotřebné (méněpráce). Všechny tyto vícepráce a méněpráce  jsou oceněny  ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy.

- Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku byla realizována postupem dle ust. § 222 odst. 6 písmeno a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy jako změna nevyžadující nové zadávací řízení, když součet hodnoty všech víceprací a méněprací nepřekročil  50% původní hodnoty závazku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu díla.

- Smluvní strany konstatují, e na realizaci všech změn obsahu závazku uvedených ve změnovém listu č.1 se dohodly a tyto změny již byly zhotovitelem provedeny.

- V návaznosti na shora uvedenou změnu obsahu závazku pak smluvní strany sjednávají změnu ceny díla sjednanou shora uvedenou smlouvou o dílo  takto:

Původní cena díla 	                                                 2 833 763,40 Kč bez DPH

ZL č. 1:

Vícepráce	                                                                  246 104,60 Kč bez DPH

Méněpráce 	                                                             - 203 199,90 Kč bez DPH

Nová cena díla  celkem bez DPH                          2 876 668,10 Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši                                                     604 100,30 Kč

Celková cena díla včetně DPH                            3 480 768,40 Kč

- Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.

- Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Ve Vrchlabí dne :				           V Praze dne:

Za objednatele :  Město Vrchlabí			Za zhotovitele: Vanderlaan s.r.o.

Ing. Jan Sobotka				  	 Petra Stejskalová

starosta města Vrchlabí                             	 jednatelka společnosti