# Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: 		Ondřejská 56, Karlovy Vary

IČO: 			00520055

DIČ: 			CZ00520055

bankovní spojení: 	Komerční banka Karlovy Vary

číslo účtu:

zastoupená:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MARTINERRI s. r. o.

sídlo: 			Hájek 43, 363 01 Ostrov nad Ohří

IČO: 			26369745

DIČ: 			CZ26369745

bankovní spojení:          FIO banka a. s.

číslo účtu:

zastoupená:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

##### d o d a t E k  č. 1

##### k e   s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y

„Úpravy povrchů v restauraci Luna“

(dále jen „dodatek“)

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Úpravy povrchů v restauraci Luna“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 z důvodu změny doby plnění. Doba plnění se prodlužuje na základě žádosti objednatele z důvodu nepředvídatelných skutečností.

původní znění:

IV. Doba plnění

4.1       Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 15. 11. 2018.

nové znění:

4.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 28. 2. 2019

B)	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C)	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

D)	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

E)	Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

V Karlových Varech dne 15.11.2018

_____________________________		____________________________________

# Objednatel                   	    	   			Zhotovitel