Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2018

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

- Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

se sídlem: Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh, 700 30

zastoupena: RNDr. Jiří Chmelou, ředitelem školy

IČ: 00842737

DIČ: CZ 00842737 – neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 17039761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

RNDr. Jiří Chmela, tel.:

(dále jen „objednatel“)

- R3stav, s.r.o.

se sídlem: Slavíkova 6143/18E, 708 00 Ostrava

zastoupena: Ing. David Šmíd  - jednatel

IČ: 04045394

DIČ: CZ04045394

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 217210893/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62208

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. David Šmíd, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce střechy tělocvičny.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

- Vícepráce souvisí především s provedením rekonstrukce hromosvodu v souladu se současně platnými předpisy. V rámci víceprací je také řešeno větší bourání, přeprava a odvoz většího objemu materiálu, které bylo zjištěno až po odkrytí střešního pláště. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla. Rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.

Změna smlouvy

1) 	S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Cena víceprací a méněprací činí 93.874,13 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací/méněprací a činí:

Cena bez DPH		2.364.720,13 Kč

DPH 21 %		496.591,23 Kč

Cena včetně DPH		2.861.311,36 Kč

- Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla

2)	Čl. VI. odst. 4  smlouvy se mění takto:

„Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez závad a nedostatků.  Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.“

4.
Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2018 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Rozpočet víceprací a méněprací

| V Ostravě dne 12.11.2018 ……………………………………. za objednatele RNDr. Jiří Chmela, ředitel školy |  | V Ostravě dne 12.11.2018 …………………………….. za zhotovitele Ing. David Šmíd |
| --- | --- | --- |