DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2018

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou právně jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel

se sídlem: Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Sid.pt spol. s r.o.

se sídlem: Krumlovská 1128, Prachatice II, 383 01 Prachatice

IČ: 26058855

DIČ: CZ26058855

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11468

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 27-3352250277/100

Zastoupená: Ing. Adolfem Šicnerem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení prací a to pro provozní důvody na straně objednatele.

Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

## II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

- termín dokončení prací: do 12.12.2018.

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění                   v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele.

2.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 19.11.2018	V Prachaticích dne 20.11.2018

…………………………………..	…………………………………….

Ing. Jiří Vrána, ředitel                                                              Ing. Adolf Šicner, jednatel

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj	Sid.pt spol. s r.o.

objednatel	zhotovitel