SMLOUVA O DÍLO č.  11/ 2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola logistických služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

se sídlem Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

zastoupená ředitelkou Ing. Janou Dušejovskou, ředitelkou školy

IČ 27418839

a

Zhotovitel: Draco Praha s.r.o.

se sídlem Odlehlá 31, 190 00 Praha 9

zastoupená Ing. Jolanou Neradovou Bydžovskou

IČO 61856789

DIČ CZ 61856789

bankovní spojení KB Praha, č. ú. 68306-081/0100

uzavírají následující smlouvu o dílo:

Článek II.

Předmět díla

Předmětem díla je vybudovaní odborné učebny v sídle školy Učňovská 100/1 Praha 9. Rozsah prací je určen cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že k provedení prací není vytvořena projektová dokumentace, bude se zhotovitel v případech upřesnění finálních úprav (např. barevné provedení, typ materiálu apod.) obracet na vedení školy.

Článek III.

Jakost a provedení díla

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v bezvadné kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a její přílohou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Článek IV.

## Cena díla

Cena byla stanovena rozpočtem dle cenové nabídky a činí 310 756 Kč bez DPH.

Výše DPH bude účtována dle obecně platného předpisu v době vystavení faktury.

Faktura a všechny zadávací a účetní doklady budou řádně označeny číslem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000399.

V případě, že v průběhu prací vznikne požadavek na vícepráce oproti cenové nabídce, musí být jejich cena řešena před započetím prací písemným dodatkem. Objednatel má právo na snížení ceny za nezrealizované práce a dodávky.

Článek V.

Termíny plnění

Zahájení prací: do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště

Dokončení prací: do 5 týdnů od zahájení prací

Článek VI.

Platební podmínky

1. splátka       po podpisu smlouvy a předání staveniště                   30 % z ceny díla

2. splátka       po provedení bouracích prací, hrubých rozvodů

elektroinstalací a úprav povrchů                                 50 % z ceny díla

3. splátka        po dokončení a předání díla                                       20 % z ceny díla

Článek VII.

Předání staveniště

Při předání staveniště poskytne objednatel zhotoviteli:

- napojovací body elektro 220/380 V, zdroj vody

- zajistí pro pracovníky zhotovitele šatnu a místnost pro uložení nářadí,

- zápis o předání a převzetí staveniště bude uveden ve stavebním deníku

Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na dalších používaných plochách po celou dobu provádění prací specifikovaných touto smlouvou. Po dokončení díla zhotovitel nejpozději do 3 dnů staveniště vyklidí a předá objednateli. Zhotovitel též zodpovídá za bezpečnost práce na pracovišti a za škody způsobené v průběhu díla.

Článek VIII.

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne záruku na provedené práce v délce 36 měsíců ode dne předání.

Článek IX.

Sankce a penále

- Při nezaplacení faktur zhotovitele objednatelem ve sjednaném termínu se smluvní strany dohodly

na úroku z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla ve smyslu této smlouvy, smluvní strany

se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

3)  Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení

faktury k úhradě oprávněnou stranou straně povinné.

Článek X.

Předání a převzetí díla, stavební deník

- Závazek zhotovitele z této smlouvy je splněn ukončením díla a jeho předáním objednateli. O

převzetí díla bude vyhotoven zápis, který bude obsahovat prohlášení zhotovitele o předání a objednatele o převzetí díla.

- Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno v bezvadné kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a její přílohou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

- Při předávání díla předá zhotovitel objednateli kopii stavebního deníku a čestné prohlášení o

uložení odpadu vzniklého při provádění díla.

Článek XI.

Zvláštní ujednání

- V případě závažného porušení podmínek této smlouvy jednou stranou, bude moci druhá strana odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (bez omezení nároku druhé strany na náhradu škody).

- Kompletaci elektroinstalací, včetně osazení zásuvek k lavicím může zhotovitel provést až po

dodání nábytku do učebny.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. Veškeré závažné změny budou

řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá

strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany se výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Praze dne 13. 11. 2018                            	             V Praze 13. 11. 2018

| Zhotovitel ………………………………………… Draco Praha s.r.o. Odlehlá 31, 190 00 Praha 9 Ing. Jolana Neradová Bydžovská | Objednatel ……………………………………………… Objednatel SOŠ logistických služeb, Praha 9 Učňovská 1/100 Ing. Jana Dušejovská, ředitelka školy |
| --- | --- |