| Dodatek č. 1 kE Smlouvě o dílo |  |  |
| --- | --- | --- |
| uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby |  |  |
| Učebna přírodních věd v ZŠ Komenského |  |  |
| I. Smluvní strany |  |  |
| Objednatel: |  | Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace |
|  | se sídlem: | Komenského 211, 341 01 Horažďovice |
|  | Zastoupený: | Mgr. Marcelou Šmrhovou |
|  | IČO: | 75 005 271 |
|  | Číslo účtu: | 824104339 /0800 |

a

| Zhotovitel: |  | Stavební společnost HaT, spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
|  | se sídlem: | Komenského 373, 386 01 Strakonice |
|  | Zastoupený: | Ing. Janem Holečkem, Ing. Jindřichem Trchem – jednateli společnosti |
|  | IČO, DIČ: | 45023522, CZ45023522 |
|  | Zápis v: | obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1291 |
|  | Číslo účtu: | MONETA Money Bank, a.s., 102 04 – 744/0600 |

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 14.11.2018 na částku +1.267 Kč.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s bodem 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

| 1. | V čl. VI. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým zněním: |
| --- | --- |

| 1. | Předmětem díla je řádné zhotovení stavebního díla (dále jen dílo) označeného jako Učebna přírodních věd – část C v rozsahu a) podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří: • zadávací podmínky, • samotná nabídka Zhotovitele přijatá zadavatelem dne 14. 5. 2018 b) rozpočtového dodatku č. 1 ze dne 14.11.2018 V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy |
| --- | --- |

| 4. | Cena díla dle smlouvy o dílo: Cena celkem bez DPH 839 191 Kč DPH (sazba 21%) 176 230 Kč Cena celkem včetně DPH 1 015 421 Kč Rozpočtový dodatek č. 1 ze dne 14.11.2018: - méněpráce: 61.618 Kč bez DPH - vícepráce: 62.885 Kč bez DPH Celková změna ceny: + 1.267 Kč bez DPH Konečná cena díla celkem: Cena celkem bez DPH 840 458 Kč DPH (sazba 21%) 176 496,18 Kč Cena celkem včetně DPH 1 016 954,18 Kč |
| --- | --- |

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 28.05.2018.

Dne ………………….. v Horažďovicích                                    Dne 14.11.2018 ve Strakonicích

Za objednatele:				                                                          Za zhotovitele:

| Mgr. Marcela Šmrhová | Ing. Jan Holeček |
| --- | --- |
| ředitelka školy | jednatel společnosti |