dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 5. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: 			Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Zastoupený:		            xxxxxxxxxxxxxxx

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		ČNB Praha

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                        xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:			VHS Brno, a.s.

Sídlo:				Masná 444/102, 602 00 Brno

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 2919

Zastoupený:		            xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:				25556568

DIČ: 				CZ25556568

ID datové schránky:		kfigv5q

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Přáslavice – rekonstrukce vodojemu - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 5. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění:					dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín dokončení stavebních prací do: 			15. 11. 2018

Termín předložení kolaudačního souhlasu do:		31. 01. 2019

Místo plnění: 		Kasárna Přáslavice 783 54, okres Olomouc, GPS: 49.5896378N, 17.4196175E

- Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:							7 988 888,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:                                         - 2 162 857,99 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	2 334 467,23 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:					 8 160 497,24 Kč

slovy: „osmmilionůjednostošedesáttisícčtyřistadevadesátsedm korun českých, 24 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 až č. 7 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

(43 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Brně dne:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	VHS Brno, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx