Objednávka č.: 	ŽP/19/2018/Kc

Vyřizuje: 	František Kocman

Odbor:	Odbor život.prostředí a památkové péče

Tel: 	565518180

E-mail: 	frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz

Datum: 	19.11.2018

Č.j: 	MUHU/92155/2018/Kc

Sp.zn.: 	1449/2018

O B J E D N Á V K A

Odběratel a fakturační adresa:

Město Humpolec

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČ: 00248266    DIČ: CZ00248266

tel.: +420 565 518 111, fax: +420 565 518 199

e-mail: 	urad@mesto-humpolec.cz

www:	www.mesto-humpolec.cz

Adresát:

PVK servis s.r.o.

Krasoňov 102

39601 Humpolec

IČ: 05866294

DIČ:

Objednáváme u Vás provedení části stavby, v rozsahu přiložené upravené nabídky, kontejnerové stání a zeď u biokontejneru na Rozkoši dle jednoduché dokumentace pro územní souhlas "Opěrná zeď a zpevněná plocha na parc.č. 3/6 v k.ú.Rozkoš u Humpolce" zprac. ing.Machkem v září 2018. Práce budou odpovídat dokumentaci, budou provedeny v záruce min.24 měsíců, v ceně nejvýše přípustné do 171.359,30 Kč vč.DPH, s termínem realizace do 14.12.2018. Betonové tvárnice pro zdivo budou hladké šedé. K výkopovým pracím přizve zhotovitel ke kontrole archeologický dozor - p.Dufek - tel: 777239433, před zahájením výkopů zhotovitel vytyčí ing.sítě a po dobu prací bude dodržovat podmínky správců ing.sítí. V případě, že nebude možné provádět vyzdívky opěrné zdi, lze po dohodě s investorem do ceny nejvýše přípustné řešit realizaci jiných položek dle nabízeného rozpočtu do ceny nejvýše přípustné. Technický dozor investora zajišťuje ing.Machek - tel: 732837671. Zhotovitel umožní kontrolu jednotlivých prací před zakrytím a kontrolu skladebních konstrukcí.

Cena celkem s DPH : 171 359,30 Kč

Místo dodání: Rozkoš u biokontejneru

Dne: 19.11.2018

František Kocman

VEDOUCÍ ODBORU OŽPaPP, Městský úřad Humpolec

Dne: 19.11.2018                                                                    Petr Kratochvíl, PVK servis s.r.o.