| ZMĚNOVÝ LIST (VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE, ZMĚNY, DODATKY) |  |  |
| --- | --- | --- |
| STAVBA | Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník |  |
| OBJEDNATEL DÍLA | Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |  |
| ZHOTOVITEL DÍLA | SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí |  |
| TECHNICKÝ DOZOR | Ing. Zdeněk Myslík |  |
| PROJEKTANT | Ing. Antonín Kavan |  |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 469 475,00 Kč bez DPH | 568 064,75 Kč včetně DPH |
| Méněpráce | 44 960,00 Kč bez DPH | 54 401,60 Kč včetně DPH |
| Vícepráce | 31 892,30 Kč bez DPH | 38 589,68 Kč včetně DPH |
| Cenový rozdíl | - 13 067,70 Kč bez DPH | - 15 811,92 Kč včetně DPH |
| Cena konečná | 456 407,30 Kč bez DPH | 552 252,83 Kč včetně DPH |
| Zdůvodnění méněprací: Vzhledem ke vhodnosti vytěženého výkopku z tůní na budování objektu SO – 03 – Hnízdní stěna, nebyl dovezen materiál (položka č.5 – 162601102) a uložen (položka č.6 – 173103101) – viz. rozpočet méněpráce v příloze. |  |  |
| Zdůvodnění víceprací: Na základě požadavku Krajského úřadu Plzeňského kraje (viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 8:11. 2018), byla prohloubena tůň č. 2 o 79 m3 (položka č.2 – 131201102, položka č.3 – 131201109, položka č.4 – 162301101) – SO – 01 – Tůně a SO – 03 – Hnízdní stěna (položka č.6 – 173103101) – viz. rozpočet vícepráce v příloze. |  |  |

Spálené Poříčí, dne 19.11. 2018

Podpisy: