DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. MMJN 291-2018-OÚaHR/OIV

uzavřené na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Smluvní strany

statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zastoupené: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta

ve věcech technických:	Ing. Pavel Sluka, Radka Poprová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:		115-4410620227/0100

IČ:			00262340

DIČ: 			CZ00262340

dále jen „příkazce“

a

Ing. Jan Hájek

zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ v Turnově

Sídlo firmy: 		Vranové 268, 468 22 Malá Skála

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 			01722425

DIČ: 			CZ7302252463

dále jen „příkazník“

- Předmět dodatku č. 1

„Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. příkazce                    291-2018-OÚaHR/OIV, uzavřené dne 27.04.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění cena za plnění předmětu smlouvy pojednaná v ustanovení článku 5 - Cena za zařízení záležitosti, odst. 2., a to z důvodu prodloužení činnosti během realizace stavby dle písmena „C“ o 47 dní vzhledem k prodloužení termínu realizace díla.

- Ustanovení smlouvy, článek 5. Cena za zařízení záležitosti, odstavce 1. a 2. se mění takto:

Původní text článku 5. příkazní smlouvy v tomto znění:

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

570,- Kč bez DPH (689,70 Kč včetně 21 % DPH),

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 297 540,- Kč bez DPH

(360 023,40 Kč včetně 21 % DPH).

se vypouští a nahrazuje textem:

2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí:

570,- Kč bez DPH (689,70 Kč včetně 21 % DPH),

nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 370 500,- Kč bez DPH

(448 305,- Kč včetně 21 % DPH).

Změna ceny obsahuje předpokládané max. navýšení o 72 960,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání článku zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ev. č. objednatele 291-2018-OÚaHR/OIV ze dne 27.04.2018 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje v dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení dodatku č. 1 je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku č. 1 se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, které jsou originály, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou dne 01.11.2018	Malá Skála dne 02.11.2018

Za příkazce:	Za příkazníka:

…………………………………	…………………………………

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 				          Ing. Jan Hájek

náměstek primátora

…………………………………

Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby