# SMLOUVA O DÍLO

č. ……………

# Smluvní strany

- Objednatel:			Centrum sociálních služeb Tloskov

- sídlo:				Tloskov 1, 257 56 Neveklov

- zastoupen:			PhDr. Matějem Lipským, Ph.D.

- IČ:					00640841

- DIČ:					CZ 00640841

- bankovní spojení: 		Česká národní banka, č.ú. 1030121/0710

kontaktní e-mailová adresa: asistentka@tloskov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- Dodavatel:			Jan Bozděch	- Projektová kancelář

- sídlo:				Španielova 1270/48, 163 00 Praha 6 - Řepy

- zastoupen:			Janem Bozděchem

- IČ:					74649591

- DIČ: 					CZ 7402200047

- bankovní spojení: 		ČS, a.s. Praha 8, č. ú. 1931438013/0800

- kontaktní e-mailová adresa: jbozdech@volny.cz

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody následující smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

- Preambule

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny.

- Předmět plnění

- Předmětem plnění dle této smlouvy je v rámci akce „CSS Tloskov – rozšíření a modernizace elektronické požární signalizace“:

- 1. etapa:

vyhotovení projektové dokumentace elektrické požární signalizace ve stupni pro provádění stavby (dále jen První etapa díla)

- 2. etapa

provádění autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace (dále jen Druhá etapa díla)

(dále jen dílo)

- Místem stavby je Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov.

- Rozsah díla je určen:

- zadávacími podmínkami objednatele ze dne 17.8.2018

- studií posouzení současného stavu a návrhu modernizace elektrické požární signalizace (EPS) ze dne 18.4.2018

- objednatelem akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.8.2018.

- Vypracovaná projektová dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, specifikaci dodávaného materiálu a prací, výkresy jednotlivých objektů, výkres situace areálu, výkres blokového schéma. První etapa díla bude objednateli předána ve třech tištěných vyhotoveních a jednou v elektronické podobě na CD.

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a včas je předat objednateli ve lhůtě podle odst. 3.2. a odst. 3.3, čl. 3 smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu podle odst. 4.2., čl. 4 smlouvy.

- doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práci na díle bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

- Předmět plnění smlouvy v rozsahu První etapy díla zhotovitel předá objednateli do 30 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

- Výkon funkce autorského dozoru (Druhá etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu výstavby, tj. od jejího zahájení až do předání stavby objednateli.

- Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít ve sjednanou dobu.

- Důvodem pro prodloužení kterékoli ze sjednaných lhůt ve smlouvě je vyšší moc anebo skutečnost, že dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody smluvních stran.

- Za den splnění závazku zhotovitele dokončit a předat První nebo Druhou etapu díla se považuje den uvedený v protokolu o předání a převzetí díla.

- Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- 71 000,- Kč, zhotovitel není plátcem DPH,

- (slovy: sedmdesátjednatisíc korun českých).

- Celková cena za dílo podle odst. 4.1. čl. 4 smlouvy se skládá z ceny:

- za První etapu díla ve výši		65 000,-Kč, zhotovitel není plátcem DPH

- (slovy: šedesátpěttisíc korun českých)

- za Druhou etapu díla ve výši 	  6 000,-Kč, zhotovitel není plátcem DPH

- (slovy: šesttisíc korun českých)

- Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení pouze skutečně provedených prací a dodávek.

- Cena za dílo je nejvýše přípustnou, neměnnou po celou dobu provádění díla 
a obsahující veškeré náklady spojené se zhotovením.

- Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí První etapy díla. Právo fakturovat za Druhou etapu díla vznikne zhotoviteli po dokončení stavby, na níž je projektová dokumentace zpracována, a předání stavby uživateli do užívání.

- Daňový doklad zhotovitele je splatný do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

- Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platné právní úpravy. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků daňový doklad opraví nebo vystaví nový. U opraveného nebo nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti ode dne jeho doručení objednateli.

- Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

- Do úplného zaplacení sjednané ceny zůstává dílo ve vlastnictví zhotovitele.

- Záruční doba, odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy je proveden v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

- Smluvní pokuty a náhrada újmy

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

- Změny nebo doplnění této smlouvy budou prováděny výlučně formou číslovaných dodatků ke smlouvě a na základě dohody obou smluvních stran.

- Smluvní strany konstatují, že veškeré písemnosti se považují za došlé jejich doručením do sféry druhého účastníka, přičemž se doručuje na poslední známou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu či emailovou schránku uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo sdělenou řádně druhou smluvní stranou v případě její změny do doby odeslání písemnosti. Při prokazování odeslání písemnosti je dostatečné, když odesílatel doloží, že písemnost v listinné formě byla doručena osobně nebo odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a v případě zaslání elektronickou poštou, že obdržel potvrzení o doručení od druhé smluvní strany.

- Smluvní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

- Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Každý z nich má platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

- V Tloskově dne ……………				V Praze dne ……………

| - …………........……………………… |  | - …………........……………………… |
| --- | --- | --- |
| - Za objednatele: |  | - Za zhotovitele: |
| - PhDr. Matěj Lipský, Ph.D. - Ředitel CSS Tloskov |  | - Jan Bozděch |

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele