S M L O U V A	  O   D Í L O

309 / 2018

uzavřená podle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (zák. č. 89/2012 Sb)

I. Smluvní strany:

| Objednatel: | Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zastoupen: | PhDr. Alicí Štefančíkovou |
| Se sídlem: | Pivovarská 29-34, 440 01 Louny |
| IČ: | 00360724 |
| DIČ: | CZ00360724 |
| Bankovní spojení: | KB, č.účtu 5637-481/0100 |
| Dodavatel: | Miloš Doubek |
| Se sídlem: | V.B. Třebízského 173, 273 74 Klobuky |
| IČO: | 67924620 |
| DIČ: | CZ 7711280698 |
| Bankovní spojení: | 157384292/0300 |

¨

se ke dni podpisu smlouvy oboustranně dohodly na znění této smlouvy:

II. Předmět plnění :

Předmětem smlouvy o dílo je "Oprava a výroba truhlářských výrobků  na zakázku č. VZMR-1243/2018".

Cenová  nabídka  číslo N180309 jsou  nedílnou součástí této smlouvy.

Barva : SU 2013 Univerzal Colorlak odstín: C8440 červenohnědá

Otvírání a členění okna je odsouhlaseno objednatelem.

III. Termíny plnění :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle odst. II této smlouvy v těchto termínech:

1) zahájení prací:	   po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy

2) montáž :              6-8 týdnů od zahájení prací

Termíny výroby, dokončení, dodávky a montáže zakázky jsou závazné při úhradě záloh (dle odst. IV. této SoD) objednatelem v dohodnuté výši.V případě prodlení úhrady objednatelem, se lhůty smluvených termínů přiměřeně prodlužují.

IV. Cena, fakturace, zálohy :

Smluvní cena byla sjednána mezi zhotovitelem a objednatelem :

| Částka položek | 48 800 Kč |
| --- | --- |
| Parapety dub | 15 200 Kč |
| Montáž oken | 5 800 Kč |
| Schody : demontáž | 1 500 Kč |
| montáž | 2 500 Kč |
| nástřik | 3 000 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 79 600 Kč |
| DPH 21% | 16 716 Kč |
| CENA CELEKM VČ. DPH | 96 316 Kč |

Objednatel se zavazuje uhradit:

1. Zálohu po podpisu smlouvy ve výši 50% z celkové smluvní ceny díla

2. Doplatek do výše smluvní ceny díla na základě faktury vystavené po ukončení díla se splatností 14 dnů.

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení :

a) Ze strany zhotovitele v případě nesplnění termínu činí pokuta 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

b) Při nezaplacení v termínu splatnosti je objednatel povinen uhradit 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

VI. Předání a převzetí :

Zhotovitel splní závazek dle čl. II. a III. této smlouvy o dílo, odevzdáním objednateli.

O výsledku přejímacího řízení bude sepsán zápis, v němž  objednatel řádně provedené dílo výslovně převezme, a to k datu zápisu. Zápis bude obsahovat soupis vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, s termíny odstranění ze strany zhotovitele.

VII. Záruka :

Zhotovitel poskytuje na předmět plnění dle výše uvedené smlouvy o dílo záruku ve lhůtě:
- okna - 60 měsíců

- montáž –  24 měsíců

VIII. Spolupůsobení objednatele :

Objednatel poskytne po celou dobu plnění zhotoviteli napájecí body elektro 220V a prostor pro uskladnění oken.

IX. Kvalita a jakost :

Veškeré práce budou provedeny v kvalitě požadované objednatelem, dle platných předpisů a norem. Součástí předání budou „ Prohlášení o shodě“ a certifikáty  na použité materiály .

X. Rozsah oprávnění :

Za zhotovitele je s objednatelem oprávněn jednat a činit právní úkony v rozsahu:

- ve věcech smluvních :  p. Miloš Doubek

- ve věcech provozních : p. Miloš Doubek

Za objednatele je se zhotovitelem oprávněn jednat a činit právní úkony v rozsahu:

- ve věcech smluvních :  PhDr. Alice Štefančíková

- ve věcech technických : PhDr. Alice Štefančíková

XI.  Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn až do okamžiku předání díla od této smlouvy odstoupit vyhrazením odstupného ve výši 35 % ze sjednané ceny díla a prokazatelně vynaložených nákladů na rozpracované dílo.

Smlouva se ruší odstoupením, když objednatel oznámí druhé straně, že svého práva využívá a sjednanou částku uhradí.

X. Závěrečná ustanovení :

Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými.

Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu předmětu plnění smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.

V Lounech  dne 19.11.2018

Za zhotovitele:		                                                             Za objednatele:

--------------------------------	    	            		                            ------------------------------