Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

Písek – odstavná plocha pro parkující vozidla v ZŠ J. K Tyla

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:		Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 					Písek, Tylova 2391

IČ:			70890889

DIČ:			CZ70890889

Sídlo:			Tylova 2391, 397 01 Písek

Telefon: 			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupené:		Mgr. Pavlem Kocem, ředitelem školy

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxx

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		KOČÍ, a.s.

IČ:                  		46683046

DIČ:			CZ46683046

Sídlo:			K Lipám 132, 397 01 Písek

Telefon:			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

- Čas plnění:

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: 		17.10.2016

Zahájení plnění: 		17.10.2016

Dokončení plnění:	   	  2.12.2016

Vyklizení staveniště:	  2.12.2016

4.6	Termín dokončení plnění byl posunut z důvodu přerušení provádění díla vyvolané objednatelem.

5. Cena díla:

  - Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

# původní celková cena dle SoD bez DPH:            	         542.080,00 Kč

# méněpráce bez DPH					        -  40.352,52 Kč

# dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH:                          79 852,52 Kč

# nová smluvní cena za dílo bez DPH:                                   581 580,00 Kč

K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede zákazník. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost.

- Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

- Nedílnou součást tohoto  Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující příloha:

- Příloha č. 1:  Rozpočet méněprací a dodatečných prací

V Písku, dne 23.11.2016

za zhotovitele: 		       za objednatele:

_________________________		       	___________________________

Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel			        Mgr. Pavel Koc, ředitel školy