Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Název díla: 		„Spytihněv – rekonstrukce vodovodu LT 100“

I.

Smluvní strany:

Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 494 54 561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

Zhotovitel

3COMP s.r.o.

se sídlem Trnkova 71/1, 628 00, Brno

IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 52643

zastoupená: Soňou Svobodovou, MBA, jednatelka obchodní korporace

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2018:

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna článku 3. Čas plnění, kde se nově textace stanovuje takto:

Dokončení stavebních prací:		30. listopadu 2018

Předání a převzetí díla:			30. listopadu 2018

Počátek běhu záruční lhůty:		   1. prosince 2018

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany podpisy svých statutárních zástupců stvrzují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 9. 10. 2018						V Brně dne 8. 10. 2018

Ing. Svatopluk Březík						Soňa Svobodová, MBA

předseda představenstva						jednatelka korporace

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.					3COMP s.r.o.