**Ssfdi**

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„11/523 Větrný Jeníkov, lesní úseky - zádržné systémy“

Číslo smlouvy objednatele: 82/2018/VZMR/SFDI/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele: *042/GAIW/201*7

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

technických: Koordinátor BOZP: Technický dozor: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

xxxxxxxxxx Kovář Komerční banka, a.s. xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxx Kraj Vysočina

**Zhotovitel: SAFEROAD Czech RepUblic s.r.o.**

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

**zastoupený: Pavlem Foltýnem, jednatelem společnosti**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

Pavel Foltýn, jednatel společnosti

Robert Borovanský, ředitel výroby

Komerční banka a.s.

5050580237/0100

25229761

CZ25229761

377 226 226

smluvních: technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu :

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen **„Zhotovitel")**

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[plzen@saferoad.cz](mailto:plzen@saferoad.cz)

Slsfdi

STÁTNÍ fond dopravní

INFRASTRUKTURY

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26. 05. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o méněpráce v souladu se schváleným Předávacím protokolem č. 608 181005, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Předávacího protokolu č. 608 181005 o 37.226,00 Kč bez DPH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Původní cena díla bez DPH | 401.772,41 | Kč |
| Méněpráce | -37.266,00 | Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 364.506,41 | Kč |
| DPH 21% | 76.546,35 | Kč |
| Nově sjednaná cena včetně DPH | 441.052,76 | Kč |

Článek 3  
Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele č. 82/2018/VZMR/SFDI/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
  2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
  3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 82/2018/VZMR/SFDI/JI/S uzavřené dne 24. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
  4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
  5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
  6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Ssfdi

STÁTNÍ fond dopravní'

INFRASTRUKTURY

* 1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
  3. Nedílnou přílohou je Předávací protokol č. 608 181005, jehož součástí je soupis skutečně provedených prací, včetně méněprací.

Přílohy: Předávací protokol č. 608 181005

Zhotovitel:

V

dne:

Objednatel:

V Jihlavě dne:

SÁFEROAD Czech fiepllbf

**O'**

Plzeňské 666 330 21 Líné CZECH REPUBLI

Krajská správa a údržba IŤ361 silnic Vysočiny

Pavel Foltýn  
jednatel

příspěvku i organizace KosovsLj 1 i 22/(6, 506 01 Jihlava IČO. Ldj'20450, lei.. 567 117 111

Strana: 1/2

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009,

ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

**PREDAVACI PROTOKOL** Doklad č.: 608 181005

**Zhotovitel:** SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666 330 21 Líně IČ : 25229761 DIČ : CZ25229761

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava

IČ : 00090450 DIČ : CZ00090450

Číslo SoD / objednávky: 82/2018/VZMR/SFDI/JI/S Zakázka : 20180665

Datum dodáni : 31.10.2018

Místo určení:

Název stavby : II/523 Větrný Jenikov, lesní úseky - zádržné systémy

**Popis provedených prací**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Označeni | Popis dodávky JC bez DPH | Množství MJ | Cena bez DPH | |
| řádek | | Sleva % | | celkem | po slevě |
| 1 | 99000011 | Ostatní 5 500,00 | 1,00 kpl | 5 500.00 | 5 500.00 CZK |
| 02720 Pomoc, práce zříz. nebo zajišťující regulaci a ochranu dopravy | | | | | |
| 2 | 99000011 | Ostatní 1 715,00 | 5,00 ks | 8 575.00 | 8 575.00 CZK |
|  |  | 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z ocel. trubek do patky - dodávka a m | | |  |
|  |  | ontáž |  |  |  |
| 3 | 99000011 | Ostatní 50,00 | 8.00 ks | 400.00 | 400.00 CZK |
| 912283 Směrové sloupky z plast, hmot - demontáž a odvoz | | | | | |
| 4 | 99000011 | Ostatní 1 830.00 | 10.00 ks | 18 300.00 | 18 300.00 CZK |
| 914121Dopravnl značky základní velikosti ocelové fólie tř. 1 - dodávka a montáž | | | | | |
| 5 | 99000011 | Ostatní 240.00 | 16,00 ks | 3 840.00 | 3 840.00 CZK |
| 91267 Odrazky na svodidla | | | | | |
| 6 | 99000011 | Ostatní 1 633.00 | 34.18 t | 55 809.41 | 55 809.41 CZK |
| 014102 Poplatky za skládku | | | | | |
| 7 | 99000011 | Ostatní 20.00 | 104.00 km | 2 080.00 | 2 080.00 CZK |
| \*> |  | 03610 Dopravní zařízení - automobily |  |  |  |
| 8 | 99000011 | Ostatní 106,00 | 119.00 m2 | 12 614.00 | 12 614.00 CZK |
| 111208 Odstraněni křovin s odvozem do 20km | | | | | |
| 9 | 99000011 | Ostatní 45.00 | 267.00 m2 | 12 015.00 | 12 015.00 CZK |
| 12922 Čištěni krajnic od nánosu tl. do 100mm | | | | | |
| 10 | 99000011 | Ostatní 89.00 | 267.00 m2 | 23 763.00 | 23 763.00 CZK |
| 56962 Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm | | | | | |
| 11 | 99000011 | Ostatní 830.00 | 267.00 m | 221 610.00 221 610.00 CZK | |
|  |  | 9113A1 Svodidlo ocel. silnič. jednostr., úroveň zadrž. N1, N2 - dodávka a montáž ( | | |  |
|  |  | Mega Rail en) |  |  |  |

**364 506,41 CZK**

Zjištěné závady a nedodělky :

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

a

SAFE

íi

I í;

n

company

**SAFEROAD Czsch Republic s.r.o. I Sulkov 666. 330 21 Líně I lei. 377 226 226 I fax 377 226 227 i** [plzen@flop-dz.cz](mailto:plzen@flop-dz.cz)IČO : 25229761 I DIČ: CZ252297611 Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10825 I [www.saferoad.com](http://www.saferoad.com)

C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg

**e**

**Strana: 2/2 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**

**Doklad** č.: **608 181005**

Termín odstranění:

Za zhotovitele

Předal - jméno:

**8AFER0AD**

Podpis :

Dne

L/.

Cneh Rapublto ».r.e. IČO 23S2S76I PlMhskA 60C DIČ CZ25229761

330 21 Líni CZECH REPUULIC

plianOsatoraad.cz

wwwulsroadcz

Za objednatele krajská správa a uufiba

**filšl** silníc Vysočiny

Převzal - jméno : příspěvková organizace

"Z2—Kosovská 1122/16, 586 01 jlhlava PotJPls : OOOSOISO, wwv/.ksusv.cz

Dne : *J/f'/ft. ČO/J?*

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

a SAFE company

**SAFEROAD Czech Republic s.r.o. I Sulkov 666. 330 21 Líně I tel. 377 226 226 I fax 377 226 227 I** [Dlzen@floD-dz.cz](mailto:Dlzen@floD-dz.cz)IČO : 25229761 I DIČ : CZ25229761 I Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10825 I [www.saferoad.com](http://www.saferoad.com)