Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2018

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel:

## Škola:		                             Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

## Sídlo:				Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61

## Zastoupen:	Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy

## IČ:	60076101

DIČ:				CZ60076101

## Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

## Číslo účtu: 	216852958/0300

## Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: 	Petr Štuk TDI – H&B PENTA s.r.o.

na straně jedné jakožto objednatelem  ( dále jen„ objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost:		              VIDOX s.r.o.

Sídlo:				U Poráků 511, Český Krumlov – Horní Brána, 381 01

Zastoupena:			Jan Kandlík – prokurista společnosti

IČ:				25160168

DIČ:				CZ25160168

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 6919

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:		4255580287/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:		Jan Říha

na straně druhé jakožto zhotovitelem ( dále jen „zhotovitel“)

I.

  - Smluvní strany   prohlašují,  že dne 3.4.2018 uzavřely  smlouvu  o  dílo (dále jen jako „SoD“), jejímž předmětem je provedení díla  „Půdní vestavba Gymnázium Jírovcova 8, Č. Budějovice“ ( dále jen „zakázka“ ).  Z důvodu změny rozsahu prací smluvní strany v souladu s Čl. IV. Cena díla, odstavec 6., písmeno c) a odstavce 7. SoD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.

  - Cena díla uvedená v Čl. IV. SoD se mění následovně:

| Celková cena díla bez DPH dle SoD ze dne 3.4.2018 | 21 989 424,00 Kč |
| --- | --- |
| Změna ceny - Změnový list č. 1, sanace stropu nad 3.NP | + 396 343,18 Kč |
| Změna ceny - Změnový list č. 2, sanace stropu spojovacího krčku | + 207 115,49 Kč |
| Změna ceny - Změnový list č. 3, změna dokončení termínu stavby | 0,00 Kč |
| Vícepráce celkem v Kč bez DPH | 603 458,67 Kč |
| Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 SoD | 22 592 882,67 Kč |
| Změna ceny - Změnový list č. 4, dle bodu č.1 – 8 | - 5 564,28 Kč |
| Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2 SoD | 22 587 318,39 Kč |
| DPH | 4 743 336,86 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 2 SoD | 27 330 655,25 Kč |

III.

3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

3.3 Přílohou a nedílnou součástí dodatku č.2. je změnový list č. 4.

3.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

IV.

  - Přílohy:

- Změnový list č. 4

V Českých Budějovicích dne ………….

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

--------------------------------		---------------------------- ----

Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy                                                  Jan Kandlík – prokurista společnosti