DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír - most ev.č. 38815-3 - část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2 Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ44) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Zhotovitel:	RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

se sídlem:	Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno

zastoupený:	xxxxxxxxxxx, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	xxxxxxxxx

technických:	xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

Č. účtu:	xxxxxxxx

IČO:	25325680

DIČ:	CZ25325680

Telefon:	xxxxxxxxxxx

Fax:	xxxxxxxxxx

E-mail:	rybak@rybak.cz

(dále jen „Zhotovitel4')

(společně také jako „Smluvnístrany* nebo jednotlivě ,,JSmluvní strana^)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě vyprodané kapacity jediné mostní prohlížečky v ČR, jejímž provozovatelem je ŘSD ČR.

- V návaznosti na výše uvedené dochází tímto způsobem ke změně a) Kalkulace projekčních prací

V Příloze D46 - Kalkulace projekčních prací

| č. | Popis prací | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu | 15 000,00 Kč |
| 2. | Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení | 280 000,00 Kč |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 295 000,00 Kč |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

| Č. | Popis prací | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu | 15 000,00 Kč |
| 2. | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení | 190 000,00 Kč |
| 3. | Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně soupisu prací | 90 000,00 Kč |
| CENA CELKEM BEZ DPH | 295 000,00 Kč |

b) Termínů plnění:

V Příloze A46 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:

Podání žádosti o vydání SP do:

Získání pravomocného SP do:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:

Podání žádosti o vydání SP do:

Získání pravomocného SP do:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů

prací, odsouhlasená objednatelem — předat do:	nejpozději do 15.1.2019

- Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14- 2 uzavřené dne 19. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 3 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou přílohou jsou Žádost o dodatek, Zápis z 2. výrobního výboru vč. prezenční listiny.

Přílohy:	Žádost o dodatek ze dne 31.10.2018

Zápis z 2 výrobního výboru vč. prezenční listiny ze dne 11.10.2018

Objednatel:

'SpévkOvvj

, ,1. ...	■ - í;/ 1 h.	(JI l/i-.j -

'<• i>:	;	11 M

^ 1	■. c*l ; v i ?	1 i /	.

ZÁPIS Z 2. VÝROBNÍHO VÝBORU DNE 11.10.2018
111/38815 Vír - most ev. č. 38815-3 (DSP, PDPS)

Místo:	Sídlo KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava

Účastníci: podle přiložené prezenční listiny

Hlavní body jednání:

vlastník spodní stavby mostu (Povodí Moravy, s. p.) se zúčastní přestavby

o dokumentace bude rozdělena do dvou stavebních objektů podle vlastníků o rozsah prací na spodní stavbě bude projednán s p. xxxxxx o umělý kámen sanovat pouze v minimálních plochách, jinak nepoužívat kabelové vedení na mostě

o vyjádření vlastníků - Povodí Moravy, EON, Cetin o chráničky v římse (rezerva pro případ navýšení počtu kabelů) o revizní šachty v římse z důvodu odbočení vedení zachovat zábradlí

o z prefabrikátů podobných jako na hrázi, tvar upřesní projektant o pi i fabrikáty budou opatřeny sjednocujícím nátěrem, pokud realizace stavby bude probíhat za plné uzavírky

o bude potvrzeno s p. xxxxxx a s p. xxxxxx použití povrchového mostního závěru nebo elastického mostního závěru

o bude projednáno s p. xxxxxx, p. Ing. xxxxxx upřednostňuje závěry elastické úprava spodní stavby pod úrovní stálé hladiny vody nebude součástí řešení objekt vodního náhonu nebude součástí řešení, je v majetku soukromé společnosti dokumentace bude obsahovat pouze schémata výztuží, podrobné zpracování bude provedeno v dalším stupni PD

vzhledem k tomu, že projektant nemohl provést diagnostiku v dřívějším termínu z důvodu obsazenosti prohlížečky pro ŘSD, požádá objednatele o dodatek s posunem termínu a lhůt plnění

po konzultaci na speciálním stavebním úřadě v Bystřici n/P s p. xxxxxx lze stavbu povolit na ohlášení, přičemž bude doložena pode psaná situace od Povodí Moravy, s. p. včetně stanoviska, dále stanovisko hasičů a Policie ČR, souhlas provozovatele náhonu, souhlas obce Víru a vyjádření odboru životního prostředí v Bystřici n/P. Dále budou doložena vyjádření k existenci sítí Cetin, E.ON, VAS, a. s., Innogy, a. s.)

Zapsali:	xxxxxxxx, xxxxxxxx

Prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA ze dne 11. 10. 2018
2. VÝROBNÍ VÝBOR

III/38815 VÍR - MOST EV. Č. 38815-3 (DSP, PDPS)

na ředitelství KSÚSV v Jihlavě

| Jméno | organizace | Podpis | Telefon, mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Aittowi* t | TcvooJL j. p | .... r, | 6c i s^g S6Í i^urioieg pfao . čí |
|  | -- t{ . | Jil— | G O £ 077 é*L?-<P sm/MU (Z? 7/7o. c*Ls |
| (///- 'Ry{,a 'i. | 1?^/ čC-Á^t 7~~ | N CZ.6>'$ | 6čgz?ví> j |
|  | -//.— | /Ocsxr0^^ |  |
| ’Hi\^jvQ/oVA |  |  | 2.M V (5) ( |
| ^PtltS&SZ. S/7-&2/-C- | G"' |  | t?S?P' Z 2 2 Z c i- cC^L |
|  |  | .. |  |
| . |  |  |  |

# Text boxes

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

xxxxxxxxxxx, ředitel organizace

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CZ00090450 +xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

*ii< ...

líny, u	--y ■■ i v;

•	Sft&cri

řiifct lis:-.

4

— 1 6 -11- 2018

O.:

rfeitOH.

(dále jen „Objednatel“)

75 dnů od předání konceptu DSP

15 dnů od předání DSP

105 dnů od podání žádosti o vydání SP

90 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:

nejpozději do 5.1.2019 nejpozději do 5.1.2019 nejpozději do 15.4.2019

3.2. Dodatek č. zhotovitel.

Zhotovitel:

V Brně dne: 14. 11.2018

V Jihlavě dne:

22. 11. 2018

RYBÁK- PROJEKTOVÁNI staveb.

Spol. S r.O.

Havlíčkova 25a, 602 00 Brno ICO: 25 32 56 80

,ea

^ silnic Vyf&iny '

Přílohy: