PAGE  
12

	Zařízení školního stravování OPAVA, PŘíspĚVKOVÁ ORGANIZACE

	

	

	

	
	
	

	SMLOUVA  O  DÍLO 

	

	Zakázka: „ jídelna Englišova  – stavební úpravy a vybavení  sociálky “


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Otická 2678/23, 746 01 Opava

	IČ:
	709 99 627

	DIČ:
	CZ70999627

	Číslo účtu:
	1035012700/5500

	Bankovní spojení:
	ReifeisenBank

	Zastoupeno:
	Bronislavou Hertlovou, ředitelkou příspěvkové organizace

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bronislava Hertlová, ředitelka příspěvkové organizace

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Bronislava Hertlová, ředitelka příspěvkové organizace
Ing. Martin Chalupski, referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

	
	

	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	Jurčík – Stavebnictví, s.r.o.
	

	Sídlo:
	Příčná 173, 793 12, Horní Benešov
	

	IČ:
	26876574
	

	DIČ:
	CZ26876574
	

	Číslo účtu:
	43-19690267 / 0100
	

	Bankovní spojení:
	KB Opava 
	

	Jednající:
	František Jurčík - jednatel
	

	Zapsána:
	
	

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	František Jurčík - jednatel
	

	Kontaktní osoba ve věcech technických :


	František Jurčík- jednatel
	

	
	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Základní ustanovení

	2.1.
	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

	
	

	2.2.
	Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy.

	
	


Článek III.

Předmět smlouvy

	3.1.
	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Školní jídelna Englišova 82 – stavební úpravy sociálního zařízení“
(dále také jen "dílo")
Jedná se stavební úpravy stávajících prostor 2.NP provozu školní kuchyně (jídelny), vše v rozsahu a provedení dle zadávací dokumentace – projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Pospíšilem, Bílovecká 1, 746 01 Opava. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu dle stavebního povolení vydaného odborem výstavby MMO dne ………………., spis. zn.: …………………………, s předpisy upravujícími provádění stavebních děl, uvedenou projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele ze dne …………., touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

	
	

	3.2.
	Součástí díla je rovněž:

· dokumentace skutečného provedení díla,
· dodání dokladů nutných pro realizaci a provozování školní jídelny ( revize, zkoušky, atesty, certifikáty apod. ).

	
	

	3.3.
	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.  


Článek IV.

Cena díla

	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:     


	4.1.
	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

	
	  Kč 63.125,76

	
	

	4.2.
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku  částku

	
	 Kč 13.256,41

	
	

	4.3.
	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené               v odst. 4.1. tohoto článku částku

	
	0,00 Kč

	
	

	4.4.
	Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

	
	76.382,17 Kč
(slovy sedmdesátšest tisíc třistaosmdesátdvakorun,sedmnáct hal.)


	4.5.
	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště.

	
	

	4.6.
	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,    
a to až do doby ukončení díla.

	
	

	4.7.
	Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	
	

	4.8.
	Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

	
	

	4.9.
	Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde 
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.

	
	

	4.10.
	V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méně práce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

	
	

	4.11.
	Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

	
	

	4.12.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.  

	
	


Článek V.

Platební podmínky

	5.1.
	Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

	
	

	5.2.
	Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně 
a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy 
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována 
podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Soupisy provedených prací budou členěny na způsobilé a nezpůsobilé náklady 
dle pokynů objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady 
a nedodělky a 3. dílo (stavbu) bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat. 

	
	

	5.3.
	Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

	
	

	5.4.
	

	
	Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 24, 746 01 Opava.
b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;

c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;

e)  číslo faktury;

f)  den vystavení a den splatnosti;

g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

h)  soupisy provedených prací za fakturační období;

i)  fakturovanou částku;

j)  označení díla;

k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

	5.5.
	Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

	
	

	5.6.
	Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

	
	

	5.7.
	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

	
	

	5.8.
	Smluvní strany se dohodly, že datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
je stanoven k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.  

	
	

	5.9.
	Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a) a § 92e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané stavební či montážní práce budou využívány pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona 
č. 235/2004 Sb. a doručit tento daňový doklad objednateli nejpozději 15. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. V případě pozdějšího doručení daňového dokladu a nutnosti podání dodatečného daňového přiznání je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti doručit daňový doklad objednateli ve výši úroku z prodlení vyměřeného objednateli příslušným finančním úřadem.

	
	

	5.10.
	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle              § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo 
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

	
	

	5.11.
	Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

	
	


Článek VI.

Vlastnictví

	6.1.
	Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, a vlastníkem zhotovovaného díla je Statutární město Opava, správou majetku je na základě Zřizovací listiny pověřen objednatel.

	
	

	6.2.
	Po předání výše uvedených stavebních objektů k provedení díla přechází odpovědnost za škodu na tomto stavebním objektu a za škodu způsobenou jeho provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

	
	

	6.3.
	Vlastníkem zhotovovaného díla je Statutární město Opava.   

	
	

	6.4.
	Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se Statutární město Opava  stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.       

	
	


Článek VII.

Doba plnění

	7.1.
	Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. 
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. 

	
	

	7.2.
	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 31  kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle a to od 01.07. – 31.07.2016. 

	
	

	7.3.
	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

	
	

	7.4.
	Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

	
	

	7.5.
	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem                          č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat 

	
	

	7.6.
	Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek;

b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;

c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

	
	

	7.7.
	Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.



Článek VIII.

Místo plnění

	8.1.
	Místem plnění je objekt školní jídelny  Englišova 82, 746 01 Opava.


Článek IX.

Jakost díla

	9.1.
	Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

	
	

	9.2.
	K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

	
	

	9.3.
	Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

	
	

	9.4.
	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



Článek X.

Provádění díla

	10.1.
	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

	
	

	10.2.
	Jakékoliv změny oproti schválené projektové ( zadávací ) dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

	
	

	10.3.
	Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. 

	
	

	10.4.
	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.

	
	

	10.5.
	Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.

	
	

	10.6.
	Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.

	
	

	10.7.
	Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních. 

	
	

	10.8.
	Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.

	
	

	10.9.
	Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

	
	

	10.10.
	Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

	
	

	10.11.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

	
	

	10.12.
	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.

	
	

	10.13.
	Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

	
	

	10.14.
	Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

	
	

	10.15.
	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.

	
	

	10.16.
	Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

	
	

	10.17.
	Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla.

	
	

	10.18.
	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

	
	

	10.19.
	Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

	
	

	10.20.
	Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy.

	
	

	10.21.
	Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.

	
	

	10.22.
	Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.

	
	

	10.23.
	Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

	
	

	10.24.
	V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.

	
	

	10.25.
	Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.

	
	

	10.26.
	V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je zhotovitel o této skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem 
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud 
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.

	
	

	10.27.
	Zhotovitel zajistí dle potřeby koridory pro pěší. Průchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě nebo po dřevěných lávkách, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem.

	
	

	10.28.
	Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele.

	
	

	10.30.
	Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozem objednatele.

	
	

	10.31.
	Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy.

	
	

	10.32.
	Zhotovitel si na své náklady dohodne způsob a rozsah užívání pozemků pro účely zřízení svého zařízení staveniště.

	
	

	10.33.
	Zhotovitel si zajistí na své náklady aktualizaci vyjádření o existenci inženýrských sítí všech správců sítí ( v případě potřeby ).

	
	

	10.34.
	Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena  kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

	
	

	10.35.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.34. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

	
	


Článek XI.

Předání díla

	11.1.
	Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

	
	

	11.2.
	Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

	
	

	11.3.
	O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

	
	a)  označení díla

b)  označení objednatele a zhotovitele díla

c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

e)  prohlášení objednatele o převzetí díla

f)  datum a místo sepsání zápisu

g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

h)  seznam převzaté dokumentace

i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

j)  termín vyklizení staveniště

k)  datum ukončení záruky za dílo

l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

	
	

	11.4.
	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož 
i technickými normami.

	
	

	11.5.
	Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.

	
	

	11.6.
	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

	
	

	11.7.
	Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla.

	
	

	11.8.
	Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

	
	


Článek XII.

Staveniště

	12.1.
	Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel 
se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději 
do deseti kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla. 

	
	

	12.2.
	Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:

· název zhotovitele

· termín stavby – zahájení a ukončení

· jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího

	
	

	12.3.
	Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

	
	

	12.4.
	Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru.

	
	

	12.5.
	Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

	
	

	12.6.
	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

	
	

	12.7.
	Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.



Článek XIII.

Stavební deník

	13.1.
	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.

	
	

	13.2.
	Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

	
	

	13.3.
	Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

	
	

	13.4.
	Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.

	
	

	13.5.
	Denní záznamy budou zapisovány do deníku s  očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.

	
	

	13.6.
	Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

	
	

	13.7.
	Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.

	
	

	13.8.
	Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.

	
	

	13.9.
	Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.

	
	

	13.10.
	Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.



Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

	14.1.
	Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

	
	

	14.2.
	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

	
	

	14.3.
	Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost  v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

	
	

	14.4.
	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

	
	

	14.5.
	Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.

	
	

	14.6.
	Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

	
	


Článek XV.

Odpovědnost za škodu

	15.1.
	Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.

	
	

	15.2.
	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

	
	

	15.3.
	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.


Článek XVI.

Smluvní pokuty

	16.1.
	V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25% z ceny díla  za každý                i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5%  z ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

	
	

	16.2.
	Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

	
	

	16.3.
	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

	
	

	16.4.
	Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

	
	

	16.5.
	Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

	
	

	16.6.
	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním.

	
	

	16.7.
	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

	
	

	16.8.
	V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

	
	

	16.9.
	V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

	
	

	16.0.
	V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v čl. X odst. 10.27. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč. 

	
	

	16.11.
	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

	
	

	16.12.
	Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  



Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

	17.1.
	Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 10 kalendářních dnů.

	
	

	17.2.
	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v  souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

	
	

	17.3.
	Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 

Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
· bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,

· nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,

· opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

	
	

	17.4.
	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

	
	

	17.5.
	V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

	
	

	17.6.
	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

	
	

	17.7.
	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

	
	

	17.8.
	Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

	
	

	17.9.
	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

	
	

	17.10.
	Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

	
	

	17.11.
	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

	
	

	17.12.
	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	
	

	17.13.
	Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva Statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů Statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

	
	

	17.14.
	Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele nebo Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

	
	


Přílohy:

příloha č. 1: zadávací dokumentace včetně kalkulace nabídkové ceny

příloha č. 2: živnostenský list

příloha č. 3: výpis z obchodního rejstříku
	                  V Opavě dne:18.4.2016​​​


	               V Opavě dne : 2.6.2016​​​




	za objednatele

Bronislava Hertlová
	za zhotovitele



	ředitelka
	jednatel

	Zařízení školního stravování Opava – příspěvková organizace
	František Jručík


PAGE  
číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce

                                                             …/2015/                                              ……

