KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY ^

rována

llbu^v - MS 12.013

příspěvková organizace	^ ~:r

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Výrobní oddělení Jihlava Kosovská 16, 586 01 Jihlava

SMLOUVA O DÍLO č.29137/2018

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „NOZ se řídí tímto zákonem).

- Smluvní strany

Zhotovitel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Zastoupená statutárním zástupcem: xxxxxxxx - ředitelem organizace Jednající ve věci : xxxxxxxxx-vedoucí výrobního oddělení Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,

IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava, č.účtu: xxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxx@ksusv.cz

Telefon: xxxxxxxx Fax : xxxxxxxx

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Vedoucí cestmistrovství Jihlava : pan: xxxxxx Vedoucí cestmistrvství Telč : pan xxxxxxx

Objednatel: Obec Strachoňovice

Zastoupena starostou xxxxxxxxxxx Telč IČO : 47367407

Telefon : xxxxxxxx	E-mail : xxxxxxxxx

Bankovní spojení : GE Money Bank Telč, č.účtu : xxxxxxxxxxxx

ILPředmět smlouvy

1 Popis díla:Zimní údržba MK ze Strachoňovic směrem na obec Černíc : délka 1 000,00 b m

Způsob ZÚ : pluhování + posyp inertním materiálem.

Práce budou prováděny pouze na telefonní výzvu odpovědnou osobou : tel.disp.ZÚ Telě: 567 243 090

- Výkaz výměr díla :dle skutečné potřeby.

- Doba plnění

1. Zahájení provádění díla : od 13.11.2018 do 31.3.2019

- Cena díla

- Oceněný výměr díla dle odsouhlasené cenové nabídky,která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Fakturace : První faktura za provedené práce bude vystavena za období listopad - prosinec 2018.

Druhá faktura za provedené práce bude vystavena za období leden-březen 2019.

- Fakturační a platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění.

- Účtování a placení probíhá dle podmínek této smlouvy o dílo.

- Dokladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací za fakturované období, jeho ocenění a potvrzený v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele.

- Faktura za skutečně provedené práce dle odst. IV. Smlouvy je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury převodem na účet zhotovitele. Pro případ prodlení s úhradou faktury či její části se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 %

z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody a úhradu běžného úroku.

- Platnost a účinnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Strachoňovicích dne : 13.11.2018

V Jihlavě dne : 13.11.2018

Za zhotovitele :	Za objednatele :

xxxxxxxxx, xxxxx - ředitel organizace	xxxxxxxxxx - starosta obce

Razítko

Razítko

tu-ajsicá správa a ÍMfl s&jwc Vyooéwiy příspěvková oneekzece íšoíovsW 1122/16, Sát Oi jMav IČO: 00000450, vvwwJeuevxz

OBEC

STRACHOŇOVICE
58856 TELČ

CENOVÁ NABÍDKA PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU SILNIC NA OBDOBÍ

OD 1.11.2018 DO 31.03.2019

| DRUH PROVÁDĚNÉ PRÁCE | MJ | CENA Kč |
| --- | --- | --- |
| Posyp vozovek chemicky (bez mat.) | km | 85,00 |
| Posyp voz.chem.(bez mat.)s pluhováním | km | 85,00 |
| Posyp voz.chem.se skrápěním(bez mat.) | km | 85,00 |
| Posyp vozovek inertní (bez mat.) | km | 85,00 |
| Posyp vozovek inertní (bez mat.)s pluhováním | km | 85,00 |
| Kontrolní jízdy osobním autem | km | 20,00 |
| Kontrolní jízdy sypačem | km | 85,00 |
| Pluhování | km | 85,00 |
| Odstraňování sněhu traktorovou radlicí | hod. | 600,00 |
| Frézování sněhu z vozovky | hod. | 1 000,00 |
| Odstraňování sněhu nakladačem | hod. | 950,00 |
| Odstaňování zmrazků z vozovky | m2 | 35,00 |
| Odvodnění voz.při tání a uvolňování vpustí | hod. | 260,00 |
| Úklid sněhu včetně odvozu | m3 | 400,00 |
| Posypový materiál - sůl NaCI | t | 2 200,00 |
| Posypový materiál - chlorid váp.CaCl | t | 12 000,00 |
| Solanka | 1 | 3,20 |
| Posypový materiál - drť | t | 350,00 |
| Posypový materiál - inert jiný | t | 250,00 |

K jednotkovým cenám bude účtováno DPH platné v daném období.

spriva a CérŠbsi silnic

JiMav* wvwJauivxz

"i