| Datum 2016-09-09 Naše značka 16T/16856/8243/OH Odpovědná osoba/telefon Číslo projektu 8243T15 | Adresa České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Břehová 78/7 115 19 Praha 1 Česká Republika |
| --- | --- |

Objednávka prací

Objednáváme u Vás dle níže uvedené specifikace.

| Vaše nabídka: | Emailová korespondence |
| --- | --- |
| Datum dodání | Viz níže. |
| Adresa dodání: | AF-Consult Czech Republic s.r.o. |
| Cena bez DPH: | 82.500,- Kč bez DPH, |
| Upřesnění objednávky: | Provedení výpočtů dávkových příkonů – Doosan – Rekonstrukce montážní jámy |

Předmět Prací:

- provedení výpočtů dávkových příkonů (H*(10) – prostorový dávkový ekvivalent) v pozicích dle specifikace a na základě předaných podkladů od objednavatele (geometrie pracoviště a blízkého okolí, specifikace zdrojů záření, oblasti výskytu personálu, atd.)

- důkaz o účinnosti stínících konstrukcí montážní jámy

- návrh případných opatření (zejména stavební úpravy) pro snížení dávkových příkonů v oblastech možného výskytu osob

Datum Dodání:

Předpokládaný začátek prací 12. 9. 2016. Termín dodání do 30. 9. 2016. dílčí pracovní výsledky budou předávány průběžně, aby nedocházelo ke zdržování projektového procesu (zejména tl. stínících konstrukcí).

Dokumentace bude předána elektronicky + 2x tištěná

Platební podmínky

Splatnost faktury 45 dní, na základě předávacího protokolu

Právo fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání čistopisu dokumentace objednateli.

Faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Výrobní dokumentaci v českém jazyce, osvědčení o jakosti a kompletnosti, prohlášení o shodě podle zákona 
č. 22/1997 Sb., popř. atesty a zkušební protokoly předejte laskavě v jednom vyhotovení. Dodací list zašlete laskavě s fakturou.

Prosíme o potvrzení objednávky obratem (zejména potvrzení dodací lhůty) na korespondenční/emailovou adresu uvedenou v zápatí objednávky.