**Akce : „ Oprava havarijního stavu zahradního domku"**

SMLOUVA O DÍLO

2018

Uzavřená dle ustanovení §2586 a nás. Zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku České

republiky v platném znění

1. **Smluvní strany:**

Objednatel: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Boženy Němcové 1317/2

746 01 Opava

IČ: 70999180

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 617

Bankovní spojení: ČSOB Opava, číslo účtu 181717122/0300

Telefon: 731194786, e-mail: [skola@zsbnopava.cz](mailto:skola@zsbnopava.cz)

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Lexovou – ředitelkou školy

NEJSME PLÁTCEM DPH

(dále jen jako **„objednatel“)**

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6 746 01 Opava IČO:25826638 DIČ:CZ25826638

BÚ: KB Opava, č. ú.: 19-0670010267/0100 Tel./fax:553 61 10 40 e-mail: [grigar.sro@opava.cz](mailto:grigar.sro@opava.cz).

Zapsán : OR vedený KS v Ostravě,oddíl C,vložka 19708

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Kamil Grigar-jednatel

(dále jen jako **„zhotovitel“)**

1. **Předmět plnění:**

Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební opravy havarijního stavu zahradního domku Základní školy Boženy Němcové, který stojí samostatně v zahrádkářské kolonií na ulici Zahradní 2470/36. Rozsah prací je dán odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy.

**III**. **Cena díla:**

146 544,-Kč 30 774,- Kč 177 318,-Kč

Cena dle odsouhlaseného položkového rozpočtu činí:

Základní cena bez DPH :

DPH 21%:

Celková cena s DPH:

**IV**. **Platební podmínky:**

Bude vystavena jedna dílčí (zálohová) faktura a následně konečná faktura se splatností 14 kalendářních dní. Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla včetně celkového soupisu skutečně provedených prací.

**V. Místo plnění:**

Veškeré práce budou probíhat na adrese Zahradní 2470/36, což je školní pozemek výše uvedené základní školy, na něm samostatně stojí tzv. zahradní domek, kterého se oprava týká.

**VI. Doba plnění:**

Zahájení: 30.10.2018 Ukončení: 15.12.2018

VII. **Záruka:**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku na stavební práce v délce 36 měsíců. Na technologická vybavení a dodávky se poskytuje záruka v délce dle záručních listů jejich výrobců. Záruční doba začíná běžet dnem podepsáním předávacího protokolu.

VIII. **Podmínky provedení díla:**

* zhotovitel provede práce dle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou
* objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Odstranění případně zjištěných vad bude uplatňovat formou zápisu do stavebního deníku, nebude-li dohodnuto jinak.
* po celou dobu provádění díla povede zhotovitel stavební deník
* dílo se považuje za dokončené, je-li bez vad a nedodělků. Objednatel může, je-li to v jeho zájmu, dílo převzít s případnými drobnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla jako celku.
* součástí přejímacího řízení bude písemný protokol, jehož obsahem bude zhodnocení kvality a komplexnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termín jejich odstranění

IX. **Sankce:**

Při prodlení zhotovitele s ukončením díla v termínu dle bodu VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktur ve sjednaném termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené při provádění díla.

X. **Závěrečná ujednání:**

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace.

Nedílnou součást smlouvy tvoří: Příloha č. 1 – Rozpočet na opravu havarijního stavu zahradního domku

Příloha č. 2 – Informace o zpracování osobních údajů

V Opavě dne 29.10.2018

Mgr. Ivana Lexová, ředitelka

za objednatele

Ing. Kamil Grigar - jednatel

za zhotovitele