Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

- č. OIPP0375/18/SML ze dne 23. 7. 2018 na akci

- „CYKLOSTEZKA OSTROVEC, Objekty SO 701 a 702 – oplocení“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 	Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: XXX

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických: XXX

- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

tel.: XXX

fax: XXX

e-mail: XXX

/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

Ing. Brázda - UNIVERS, s.r.o.

se sídlem Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 51154

zastoupený : Ing. Františkem Brázdou - jednatelem společnosti

IČ: 27676935

DIČ: CZ27676935

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č.ú.: XXX

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  Ing. František Brázda.- jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. František Brázda.- jednatel společnosti

tel.: XXX

e-mail: XXX

/dále jen „dodavatel“/.

čl. II.

Rozsah dodatku

2.1. 	Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy o dílo uzavřené 23. 7. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2.2. 	Obě smluvní strany se z důvodu dohodnutých víceprací a méněprací dohodly tímto

Dodatkem č.1 na změně tohoto článku:

Čl. IV. odst. 4.1. nyní nově zní:

Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla, za podmínek a způsobem dále sjednaným, celkovou smluvní cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	     549.617,00 Kč

Méně práce:			                -196.089,00 Kč

Vícepráce				     262.244,00 Kč

Cena celkem bez DPH		     615.772,00 Kč

DPH (21 %):			 	     129.312,00 Kč

Celkem vč. DPH:			     745.084,00 Kč

Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná na rozsah prací daný zadávací projektovou dokumentací. V ceně je obsaženo veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a je platná po celou dobu realizace díla.

Nabídková cena uvedená za dodávku jednotlivých částí obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejícími.

čl. III.

Ostatní ujednání

3.1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.3.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

3.4.	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

3.5.	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6.	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 32 dne 21. 11. 2018.

V Tišnově dne 21.11.2018

......................................					...........................................

Bc. Jiří Dospíšil						    Ing. František Brázda

starosta města Tišnova					     jednatel společnosti

Přílohy: Položkový rozpočet stavby