Dodatek  č. 1 ke smlouvě o dílo

Město Svitavy

Sídlo:	T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Zastoupené: 	                                    , starostou města

IČO: 	002 77 444

DIČ: 	CZ00277444

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jako „objednatel“

a

Střechy, hydroizolace

Sídlo:			Gruzínská 1912/10, 568 02, Svitavy

Zastoupené:

IČ: 			04825501

DIČ:  			CZ04825501

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

mobil:

e-mail:

jako „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě:

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava střechy RD Vladimíra Holana 802/2, 803/4, Svitavy. Z důvodu dodání materiálu  5.12.2018 a následné dodržení technologických postupů při pokládce krytiny se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I.

- Článek 3 bod 1 nově zní:

Zahájení provádění díla: druhý den po podpisu smlouvy

Dokončení a předání díla: 31.5.2019.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu

s podmínkami této smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 19.11.2018

Ve Svitavách dne 26.11.2018

………………………………                                                   ……………………………….

objednatel                                                                                zhotovitel