
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

se sídlem: Žižkov 346, 364 52 Žlutice

IČ: 49754050

DIČ: CZ49754050

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlova Vary

číslo účtu:

zastoupena: Ing. Bc. Radkou Stolarikovou, Ph.D., ředitelka školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
STASKO plus, spol. s. r. o.

sídlo:  Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO:    14707551             



DIČ:     CZ14707551

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 
zastoupený: Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 343

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

se dohodli ve smyslu článku XXI. odst.21.8. smlouvy o dílo na uzavření tohoto 

D o d a t k u   č. 1 

k e  s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y 

„Oprava chodníků a vstupu do domova mládeže“
A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníků a vstupu do domova mládeže“. Ke smlouvě uzavírají dodatek č. 1 z důvodu upraveného rozsahu stavebních prací: zrušení rampy pro imobilní, náhrada opěrné zídky u chodníku z palisád za KB bloky s pohledovým povrchem ve větším rozsahem oproti PD, doplnění akodrenů před schodištěm, méněpráce způsobené nečerpáním či částečným čerpáním jednotlivých položek z rozpočtu k SoD nutných úprav a rozšíření objemu předmětu díla ve specifikaci změnových listů.
B) Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za provedení díla. Článek VI. Cena a způsob její úhrady ve smyslu tohoto odstavce se v odstavci 6.1. mění a zní takto:
VI. Cena a způsob její úhrady
6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:


Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

Cena bez DPH 1 546 912,-Kč


(slovy: jeden milion pět set čtyřicet šest tisíc devět set dvanáct korun českých)


se mění dodatkem č. 1 o tyto částky (dle specifikace změnového listu č. 1

Cena bez  DPH 428 024,84,- Kč

            (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc dvacet čtyři korun českých osmdesát čtyři haléřů

Cena po dodatku č. 1 činí :

Cena bez  DPH 1 118 887,16 Kč


(slovy: jeden milion sto osmnáct tisíc osm set osmdesát sedm korun českých šestnáct haléřů)


(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)
C)
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D)
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E)
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

F)
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

G)
Nedílnou součástí dodatku je příloha:

             Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 
.
Žlutice dne  1. 11. 2018
________________________________


    _________________________________
                  Objednatel:





             Zhotovitel:
     Střední lesnické škola Žlutice




Stasko plus, spol.  s.r.o.
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.



                 Petr Kopfstein
               ředitelka školy




               jednatel společnosti

 

                                                                                                                                                                                                                       s
trana 21 z 


PAGE  
                                                                                      
                                                              s
trana 2 z 2

