SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

WISPI: 2018/180/S

- Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Sídlo: 			Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:			000 98 604

DIČ:			CZ 000 98 604

zastoupené: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, ředitelem

Kontaktní osoba:		Ing. Milan Gesierich, +420  571 757 145, ges@vmp.cz

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:			138851/0710

Profil zadavatele:		https://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně objednatele

a

- FIALA Stolařství s.r.o.

sídlo:			Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 66972 vedenou u Krajského soudu v Brně

IČO:			292 26 325

DIČ:			CZ 292 26 325

Jednající:			Bc. Erik Fiala, jednatel

Bankovní spojení:		Raiffeisen Banka a.s.

Číslo účtu:			288577 / 5500

Kontaktní osoba:		Bc. Erik Fiala

Telefon, email:		+420 724 716 250, fialastolarstvi@email.cz

na straně zhotovitele

I.

Preambule

- Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 11. 2018. Objednatel dále prohlašuje, že dne 12. 11. 2018 zahájil veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zákon“), a to odesláním písemné výzvy k podání za účelem zadání veřejné zakázky s názvem Výměna skel vnějších křídel za izolační dvojskla (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla veřejná zakázka zadána zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu veřejné zakázky.

- Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

II.

Předmět a účel smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení výměny skel vnějších křídel za izolační dvojskla spočívající v provedení demontáže a odvozu původních okenních křídel, výměna skel a úprava zasklívacích lišt a zpětná montáž a doprava okenních křídel, a to dle specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení výměny skel vnějších křídel za izolační dvojskla dle specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Objednatel předá zhotoviteli všechny podklady pro zhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě předat objednateli řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

- Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

- Změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla je možná jen na základě dodatku uzavřeného smluvními stranami před provedením takové změny.

- Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

III.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle čl. II odst. 1 smlouvy ve výši takto:

CENA CELKEM BEZ DPH	206.280,00 Kč

DPH CELKEM	43.319,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH	249.599,00 Kč

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedené dílo, pokud je bez vad a nedodělků.

- Dohodnutá cena je bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

IV.

Platební podmínky

- Podkladem pro placení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem na základě písemného dodacího listu po předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků podepsaná objednatelem nebo jím pověřeným zaměstnancem.

- Faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle, jak je shora uvedeno, nebo zaslána poštou na adresu uvedenou tamtéž. Faktura je splatná ve lhůtě nejméně 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

- Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje příslušné náležitosti. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

V.

#### Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení díla: 	dnem uzavření smlouvy a zaslání písemné výzvy k zahájení plnění

Předání díla:     	nejpozději do 15. 12. 2018.

- Zhotovitel bere na vědomí, že pokud nebude písemná výzva Objednatelem zaslána, nemůže se domáhat plnění ze smlouvy.

- Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele dle čl. I. této smlouvy.

- VI.

Předání díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- datum ukončení záruky na dílo.

- K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

- doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,

- záruční listy,

- další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,

- případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

- Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla.

- Ke dni předání díla je zhotovitel povinen provést úklid místa výkonu práce, uvést místo práce a okolní prostory dotčených prováděním díla do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem díla. Splnění těchto povinností zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny díla.

VII.

Způsob provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru výkonu práce a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

- Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

VIII.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám zadávací dokumentaci, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje na celou dodávku záruku v délce 36 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

- Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- X.

- Odpovědnost za škodu

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k  odvrácení škody nebo k  jejich zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5., článku I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

- XI.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% každý i započatý den prodlení ze smluvní ceny bez DPH.

- V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč za vadu a den prodlení ze smluvní ceny bez DPH.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení ze smluvní ceny bez DPH.

- Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání nápravy, a to ze smluvní ceny bez DPH.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- XII.

- Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Cenová nabídka Zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 23.11.2018			V Podhradní Lhotě dne: 23.11.2018

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

_______________________					________________________

Ing. Bc. Jindřich Ondruš						Bc. Erik Fiala

ředitel								jednatel

OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : 23.11.2018 Předklád Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová Dne : 23.11.2018 Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o. Dne : 23.11.2018

Příloha smlouvy o dílo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - CENOVÁ NABÍDKA

VÝMĚNA SKEL VNĚJŠÍCH KŘÍDEL ZA IZOLAČNÍ DVOJSKLA

Objednatel:	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ000 98 604

| Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |
| 1. | Okno pol. T/1 1070 x 1840 | ks | 15,00 | 4120,00 | 61 800,00 |  |
| 2. | Okno pol. T/2 1060 x 1780 | ks | 2,00 | 4120,00 | 8 240,00 |  |
| 3. | Okno pol. T/4 1080 x 2020 | ks | 13,00 | 3834,00 | 49 842,00 |  |
| 4. | Okno pol. T/5 1060 x 1980 | ks | 2,00 | 3834,00 | 7 668,00 |  |
| 5. | Okno pol. T/6 920 x 1350 | ks | 6,00 | 3457,00 | 20 742,00 |  |
| 6. | Okno pol. T/7 520 x 1460 | ks | 2,00 | 2944,00 | 5 888,00 |  |
| 7 | Okno pol. T/8 520 x 1460 | ks | 2,00 | 2944,00 | 5 888,00 |  |
| 8 | Okno pol. T/9 1080 x 1830 | ks | 2,00 | 4008,00 | 8 016,00 |  |
| 9 | Okno pol. T/10 1060 x 2000 | ks | 3,00 | 4566,00 | 13 698,00 |  |
| 10 | Okno pol. T/11 1060 x 2000 | ks | 3,00 | 4566,00 | 13 698,00 |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 195 480,00 |  |
| DPH 21% |  |  |  |  | 41 051,00 |  |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 236 531,00 |  |

Součástí plnění je demontáž a odvoz okenních křídel, výměna skel a úprava zasklívacích lišt a zpětná montáž a doprava okenních křídel

Za Objednatele:						Za zhotovitele:

_______________________					________________________

Ing. Bc. Jindřich Ondruš

ředitel

OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA

| VÝMĚNA SKEL VNĚJŠÍCH KŘÍDEL ZA IZOLAČNÍ DVOJSKLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Budova ředitelství Valašského muzea Rožnov p/R |  |  | Rozpočet: | 1 |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  | Výměna skel vnějších křídel za izolační dvojskla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky |  | MJ | množství | cena / MJ |  |  | celkem (Kč) |  |  |
| Díl: | 1 | Montážní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Svěšení okenních křídlel - okno |  | kus | 50,00 | 77,00 |  |  | 3 850,00 |  |  |
| 2 | 02 | Zpětná montáž okenních křídel |  | kus | 50,00 | 89,00 |  |  | 4 450,00 |  |  |
|  | Celkem za | Montážní práce |  |  |  |  |  |  | 8 300,00 |  |  |
| Díl: | 2 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pol. 1 | Okno pol. T/1 1070 x 1840 |  | kus | 15,00 | 4 120,00 |  |  | 61 800,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pol. 2 | Okno pol. T/2 1060 x 1780 |  | kus | 2,00 | 4 120,00 |  |  | 8 240,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pol. 3 | Okno pol. T/4 1080 x 2020 |  | kus | 13,00 | 3 834,00 |  |  | 49 842,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pol. 4 | Okno pol. T/5 1060 x 1980 |  | kus | 2,00 | 3 834,00 |  |  | 7 668,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pol. 5 | Okno pol. T/6 920 x 1350 |  | kus | 6,00 | 3 457,00 |  |  | 20 742,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pol. 6 | Okno pol. T/7 520 x 1460 |  | kus | 2,00 | 2 944,00 |  |  | 5 888,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pol. 7 | Okno pol. T/8 520 x 1460 |  | kus | 2,00 | 2 944,00 |  |  | 5 888,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pol. 8 | Okno pol. T/9 1080 x 1830 |  | kus | 2,00 | 4 008,00 |  |  | 8 016,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pol. 9 | Okno pol. T/10 1060 x 2000 |  | kus | 3,00 | 4 566,00 |  |  | 13 698,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pol. 10 | Okno pol. T/11 1060 x 2000 |  | kus | 3,00 | 4 566,00 |  |  | 13 698,00 |  |  |
|  |  | Výměna skla za izolační dvojsklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava zasklívacích lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | % | 100,00 | 25,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  | 197.980,00 |  |  |
|  | Celkem za |  |  |  |  |  |  |  | 206.280,00 |  |  |
|  | DPH |  |  |  |  |  |  |  | 43.319,00 |  |  |
|  | CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.599,00 |  |