VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek		5.11.2018

VĚC:	DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-30133/2018 (160/18) z 1.10.2018

Karlovy Vary - rekonstrukce mostu a lávky v ul. Kpt. Jaroše

Zhotovení zábradlí na levém a pravém břehu Chodovského potoka na povodní 	straně mostu.

Tímto dodatkem č.1 se:

- Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 9.11.2018) a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 20.12.2018

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-30133/2018 (160/18) z 1.10.2018 se nemění.

Zdůvodnění:

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 3.11.2018 o prodloužení termínu plnění zakázky z technických důvodů a z důvodu vytíženosti zhotovitele na opravách mostních zábradlí po dopravních nehodách.

Příloha:

Písemná žádost zhotovitele ze dne 3.11.2018.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Prohlášení zhotovitele:

Zhotovitel s tímto dodatkem souhlasí.

Datum, jméno, funkce, podpis: 5.11.2018, Ing. Petr Pavlíček, jednatel, podepsáno

# Text boxes

KV KOVING s.r.o.

Bystřice 38/35

363 01  Hroznětín

IČ: 282 37 243