dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.09.2018 mezi

I.

Smluvní strany
1.   

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace


Sídlo:
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava


Zastoupena:
Ing. Petrem Čolasem, ředitelem


IČ:
00373249


DIČ:
CZ00373249

 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu: 
2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
2.                                      MSS Ostrava s.r.o.                 
 
 
        Sídlo: 
                Věšínova 457/36, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Zastoupen:

   xxxx,jednatel

        IČ:

   61973840

DIČ:

   CZ61973840


Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.


Číslo účtu:
 
   7715560257/0100

 Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 7311 


dále jen „zhotovitel“
dále též společně „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.09.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace díla „Realizace sociálního zařízení - TECHNICKÉ“ (dále jen ,,smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodu uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 16.11.2018.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III. 

Změny smlouvy

V Článku V. Termín plnění zní odstavec 1 nově takto:

Termín pro provedení díla. tj. pro jeho dokončení a protokolárního předání díla je do 28.02.2019. 
IV. 

Závěrečná ustanovení

a)  Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

b)  Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

c)  Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

d)  Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
V Ostravě dne 





                      V Ostravě dne 
 

………………………….                                                                   ………………………………..

           objednatel                                                                                                zhotovitel
PAGE  
2

