SMLOUVA O DÍLO
01112016
### I. Smluvní strany

Objednatel:
Domov Větrný mlýn Skalička
příspěvková organizace
domov pro osoby se zdravotním postižením
753 52 Skalička 1

Zhotovitel:
Richard Suchánek, malíř – natěrač
IČO: 15518663

### II. Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele vymalování budovy Domov větrný mlýn Skalička - malba chodeb a pokojů.

Zhotovitel zajistí likvidaci zbytkového odpadu v souladu se zákonem o odpadovém hospodářství (zákon č. 125/97 Sb. Ve znění pozdějších předpisů)

Nedílnou přílohou této smlouvy je ověřená listina opravňující zhotovitele provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy (živnostenský list).

### III. Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu 18.-23.11.2016

### IV. Cena za dílo a platební podmínky
1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla v rozsahu článku II. této smlouvy je ve výši 60.786Kč bez DPH, s DPH15% (sociální bydlení) celkem 69.904 Kč.
2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla po předání zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Splatnost faktury je 14 dnů.

### V. Dokončení díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Dnem ukončení zhotovitel předá objednateli zhotovené dílo bez vad a nedodělků vyklizené pracoviště.
2. O předání a převzetí se sepíše zápis, který bude podepsán za zhotovitele a objednatele pracovníky oprávněnými k předání a převzetí díla (viz. Osoby uvedené v čl. I této smlouvy).
3. V případě zjištění vad a nedodělků nebude uhrazena faktura. Uhrazení bude provedeno až po úplném převzetí díla bez vad a nedodělků.

### VI. Vady díla a záruka na dílo
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců na provedené práce, počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli.
2. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby vady, na něž se záruka vztahuje, neprodleně o této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zjištěné závady u něj reklamuje zápisem a popisem zjištěných závad.

Ostatní ujednání
1. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran v souladu s obchodním zákoníkem.
2. Jakékoliv změny a doplňky jsou možné na základě písemné dohody obou zúčastněných stran, a to dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Přerově dne 18.11.2016

…...............................................	….........................................
za zhotovitele	za objednatele